CONTRATO Nº 243/2022

TERMO ADITIVO QUINTO AO CONTRATO Nº 13/2022, REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO-SC E A EMPRESA CONSTRUTORA SENHORE LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Município de São Bernardino-SC, pessoa jurídica, de direito público, inscrito no CNPJ nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.008, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. DALVIR LUIZ LUDWIG, brasileiro, casado, residente e domiciliado no prolongamento da Rua Verônica Scheid s/n, neste Município, inscrito no CPF nº 961.204.109-10, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa CONSTRUTORA SENHORE LTDA, inscrita no 07821359000179, localizada na AV. ALFREDO  J. SCOPEL 620-A, empresa devidamente credenciada, neste ato representado pela Sra. JAQUELINE SENHORE, brasileira, casada, residente e domiciliada na AV. ALFREDO  J. SCOPEL 620-A, Saltinho/SC inscrita no CPF sob nº 064.938.729-52, doravante denominado FORNECEDOR, de comum acordo resolvem celebrar o presente contrato pelas seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

Realização de Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2022, visando o reequilíbrio econômico  financeiro do mesmo que tem por objeto a contratação de empresa especializada em construção civil para execução da reestruturação da biblioteca LOTE Nº 02: AMPLIAÇÃO  DO NÚCLEO ESCOLAR ALDINO LEO SCHEID E  REESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL COM ÁREA DE 126,85 M2 - Emendas impositivas Estaduais n. 446 e n. 782 do PL/0321.4/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA DO FUNDAMENTO LEGAL, VALOR E VIGÊNCIA.

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo Licitatório nº 118/2021, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia e Contrato nº 13/2022, aditado pelo Contrato nº 140/2022, Contrato nº 239/2022, Contrato nº 240/2022 e Contrato nº 242/2022.

#### VALOR – O valor do presente Termo Aditivo Contratual é de R$ 1.788,86 (um mil setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

VIGÊNCIA – A vigência do presente contrato será de 28/11/2022 até o dia 30/12/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS QUANTIDADES E ADITAMENTO

As partes integrantes deste instrumento com base no Processo Licitatório nº 118/2021, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia e Contrato nº 13/2022, aditado pelo Contrato nº 140/2022, Contrato nº 239/2022, Contrato nº 240/2022 e Contrato nº 242/2022, promovem o reequilíbrio econômico e financeiro, relativo aos itens abaixo demonstrados:

|  |  |  |  | R$ Contratado |  |  | R$ REEQUILIBRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quant | Unid. | Especificação | R$ Unit. | R$ Total | R$ Unit. | R$ Total |
| 125 | 4,20 | M2 | PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8MM,FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019 | 809,20 | 3.398,64 | 856,42 | 3.596,97 |
| 126 | 14,52 | M2 | JANELA DE CORRER 4 FOLHAS (2 FIXAS E 2 MOVEIS) EM ALUMINIO BRANCO 220x110CM, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO INCOLOR 4MM-FORNECIMENTO E INSTALACAO-4 UN. | 493,76 | 7.169,40 | 568,60 | 8.256,07 |
| 127 | 3,96 | M2 | JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO BRANCO 200X60CM, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO INCOLOR LAMINADO 4MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- 3UNIDADES | 493,76 | 1.955,29 | 621,00 | 2.459,15 |
|  |  |  |  | TOTAL | 12.523,33 | TOTAL | 14.312,19 |

De acordo com o demonstrativo acima, fica ampliado o valor do Contrato nº 13/2022, aditado pelo Contrato nº 140/2022, Contrato nº 239/2022, Contrato nº 240/2022 e Contrato nº 242/2022, em R$ 1.788,86 (um mil setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

CLAUSULA QUARTA - DO ADITAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO E FISCALIZAÇÃO

DO ADITAMENTO - Face acordo mútuo entre as partes neste termo promovem o reequilíbrio financeiro, dos itens supra demonstrados, objeto do Contrato nº 13/2022, aditado pelo Contrato nº 140/2022, Contrato nº 239/2022, Contrato nº 240/2022 e Contrato nº 242/2022.

DA FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, sendo que as datas de pagamentos e reajustes, são os mesmos constantes no Processo Licitatório nº 118/2021, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia e Contrato nº 13/2022, aditado pelo Contrato nº 140/2022, Contrato nº 239/2022, Contrato nº 240/2022 e Contrato nº 242/2022.

DA FISCALIZAÇÃO - Fica por desde já, designada a Sra. FERNANDA GEREMIA WALKER, portadora do CPF n° 059.108.239-06, Secretária da Educação Cultura e Esportes, ou quem o vier substituir, para realizar a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.

#### CLAUSULA QUINTA DO FORO

Para todas as questões oriundas do presente contrato será competentes o Foro da Comarca de Campo Erê, com renúncia de qualquer outro, por mais especial que se apresente.

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 13/2022, aditado pelo Contrato nº 140/2022, Contrato nº 239/2022, Contrato nº 240/2022 e Contrato nº 242/2022.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

São Bernardino-SC, em 28 de Novembro de 2022.

DALVIR LUIZ LUDWIG	                 	    	      JAQUELINE SENHORE

Prefeito Municipal 	                                  	                     Fornecedor

Município

Analisado e aprovado por:

LUIZ HENRIQUE ZANOVELLO

Assessor Jurídico

OAB-SC 33.076

TESTEMUNHAS: ___________________________           _______________________________