CONTRATO Nº 250/2022

TERMO ADITIVO NONO AO CONTRATO Nº 13/2022, REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO-SC E A EMPRESA CONSTRUTORA SENHORE LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Município de São Bernardino-SC, pessoa jurídica, de direito público, inscrito no CNPJ nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.008, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. DALVIR LUIZ LUDWIG, brasileiro, casado, residente e domiciliado no prolongamento da Rua Verônica Scheid s/n, neste Município, inscrito no CPF nº 961.204.109-10, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa CONSTRUTORA SENHORE LTDA, inscrita no 07821359000179, localizada na AV. ALFREDO  J. SCOPEL 620-A, empresa devidamente credenciada, neste ato representado pela Sra. JAQUELINE SENHORE, brasileira, casada, residente e domiciliada na AV. ALFREDO  J. SCOPEL 620-A, Saltinho/SC inscrita no CPF sob nº 064.938.729-52, doravante denominado FORNECEDOR, de comum acordo resolvem celebrar o presente contrato pelas seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

Realização de Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2022, visando ampliar itens não suficientes em seus quantitativos contratados originalmente que foram executados que se tornaram necessário para melhorar a qualidade da obra referente  a  construção civil para execução 	do LOTE Nº 02: AMPLIAÇÃO  DO NÚCLEO ESCOLAR ALDINO LEO SCHEID E  REESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL COM ÁREA DE 126,85 M2 - Emendas impositivas Estaduais n. 446 e n. 782 do PL/0321.4/2020

CLÁUSULA SEGUNDA DO FUNDAMENTO LEGAL, VALOR E VIGÊNCIA.

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo Licitatório nº 118/2021, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia e Contrato nº 13/2022, aditado pelo Contrato nº 140/2022, Contrato nº 239/2022, Contrato nº 240/2022, Contrato nº 242/2022, Contrato nº 243/2022, Contrato nº 247/2022, Contrato nº 248/2022 e Contrato nº 249/2022.

#### VALOR – O valor do presente Termo Aditivo Contratual é de R$ 2.801,30 (dois mil oitocentos e um reais e trinta centavos).

VIGÊNCIA – A vigência do presente contrato será de 30/11/2022 até o dia 30/12/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS QUANTIDADES E ADITAMENTO

As partes integrantes deste instrumento com base no Processo Licitatório nº 118/2021, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia e Contrato nº 13/2022, aditado pelo Contrato nº 140/2022, Contrato nº 239/2022, Contrato nº 240/2022, Contrato nº 242/2022, Contrato nº 243/2022, Contrato nº 247/2022, Contrato nº 248/2022 e Contrato nº 249/2022, contratam as quantidades, conforme demonstrativo no quadro abaixo demonstrado:

| Item | Quant. | Unid. | Especificação | R$ Unit. | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | 22,12 | M2 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM, INCLUSO REJUNTE, ARGAMASSA E ASSENTAMENTO | 96,22 | 2.128,39 |
| xx | 2,87 | M2 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5m) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vão e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | 105,05 | 301,49 |
| xx | 2,87 | M2 | Chapisco 1:3 E=0,5cm (paredes internas/externas) | 4,37 | 12,54 |
| Xx | 2,87 | M2 | Massa única 1:2:8 (paredes interna/externas) | 48,73 | 139,86 |
| Xx | 1,31 | M3 | Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte até 10 km) | 39,84 | 52,19 |
| Xx | 0,19 | M3 | Camada drenante de brita nº 01, espessura 5 cm | 138,84 | 26,38 |
| Xx | 0,19 | M3 | Piso de concreto com concreto bombeado, usinado, acabamento convencional não armado, com espessura de 6 cmm | 739,23 | 140,45 |
|  |  |  |  | TOTAL | 2.801,30 |

CLAUSULA QUARTA - DO ADITAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO E FISCALIZAÇÃO

DO ADITAMENTO - Face acordo mútuo entre as partes neste termo ampliam os quantitativos supra demonstrados, objeto do Processo Licitatório nº 118/2021, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia e Contrato nº 13/2022, aditado pelo Contrato nº 140/2022, Contrato nº 239/2022, Contrato nº 240/2022, Contrato nº 242/2022, Contrato nº 243/2022, Contrato nº 247/2022, Contrato nº 248/2022 e Contrato nº 249/2022.

DA FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, sendo que as datas de pagamentos e reajustes, são os mesmos constantes no Processo Licitatório nº 118/2021, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia e Contrato nº 13/2022, aditado pelo Contrato nº 140/2022, Contrato nº 239/2022, Contrato nº 240/2022, Contrato nº 242/2022, Contrato nº 243/2022, Contrato nº 247/2022, Contrato nº 248/2022 e Contrato nº 249/2022.

DA FISCALIZAÇÃO - Fica por desde já, designada a Sra. FERNANDA GEREMIA WALKER, portadora do CPF n° 059.108.239-06, Secretária da Educação Cultura e Esportes, ou quem a vier substituir, para realizar a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.

#### CLAUSULA QUINTA DO FORO

Para todas as questões oriundas do presente contrato será competentes o Foro da Comarca de Campo Erê, com renúncia de qualquer outro, por mais especial que se apresente.

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 13/2022, aditado pelo Contrato nº 140/2022, Contrato nº 239/2022, Contrato nº 240/2022, Contrato nº 242/2022, Contrato nº 243/2022, Contrato nº 247/2022, Contrato nº 248/2022 e Contrato nº 249/2022.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

São Bernardino-SC, em 30 de Novembro de 2022.

DALVIR LUIZ LUDWIG					JAQUELINE SENHORE

Prefeito Municipal                                                           		Fornecedor

Município

Analisado e aprovado por:

LUIZ HENRIQUE MASETTO ZANOVELLO

Assessor Jurídico

OAB-SC 33076

TESTEMUNHAS:

___________________________________		___________________________________

CPF:							CPF: