# CONTRATO Nº 76/2020

O Município de SÃO BERNARDINO-SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.008, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. ADELI JOSÉ RIFFEL, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Francisco Xavier, nº 1070, neste Município, inscrito no CPF nº 565.819.809-78, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa HIPERPAVI ASFALTOS LTDA EPP, inscrita no 13480684000118, localizada na RUA TIMBIRA 1300 PROLONGAMENTO CHACARA 5, na Cidade de Pato Branco – PR, empresa devidamente credenciada, neste ato representada pelo Sr. SAMUEL PIASSA DAL ROSS, brasileiro, casado, residente e domiciliado na RUA TIMBIRA 1300 PROLONGAMENTO CHACARA 5, na Cidade de Pato Branco – PR, inscrito no CPF sob nº 054.065.239-37, neste ato contratual simplesmente denominado FORNECEDOR, resolvem celebrar o presente termo regidas pelas cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM PINTURAS DE SINALIZAÇÃO NA RUA DA PRAIA, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC (Rua A e B) com área total de 2.850,59 m2, DE ACORDO COM O PROJETO DE ENGENHARIA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS

O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM PINTURAS DE SINALIZAÇÃO NA RUA DA PRAIA, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC (Rua A e B) com área total de 2.850,59 m2, DE ACORDO COM O PROJETO DE ENGENHARIA, do aqui denominado Fornecedor, o qual foi vencedor dos itens abaixo identificados, constantes no Processo Licitatório nº 23/2020, Modalidade de  Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia, por ter apresentado a menor proposta de preços.

I – Fundamento Legal – Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo Licitatório nº 23/2020, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

II – Da forma de Execução e do valor:

A execução se dará de forma direta. O valor total do contrato é de 318.216,89 (trezentos e dezoito mil duzentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos), sendo o valor de R$ 159.108,44 (cento e cinquenta e nove mil cento e oito reais e quarenta e quatro centavos) relativo aos materiais e o valor de R$ 159.108,45 (cento e cinquenta e nove mil cento e oito reais e quarenta e cinco centavos) relativo a mão-de-obra, vinculado a Secretariada Infraestrutura, assim composto:

| Item | Quant | Unid. | Especificação | Marca | R$ Unit. | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,50 | M2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | HIPERPAVI | 328,62 | 821,55 |
| 2 | 2.850,59 | M2 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | HIPERPAVI | 0,34 | 969,20 |
| 3 | 371,89 | M3 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS, SOLO 1ª CATEGORIA | HIPERPAVI | 5,62 | 2.090,02 |
| 4 | 224,00 | M | FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN=40 CM | HIPERPAVI | 46,25 | 10.360,00 |
| 5 | 224,00 | M | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN=40CM | HIPERPAVI | 14,76 | 3.306,24 |
| 6 | 61,00 | M | FORNECIMENTO DE TUDO DE CONCRETO DN=60 | HIPERPAVI | 83,64 | 5.102,04 |
| 7 | 61,00 | M | ASSENTAMENTO DE TUDO DE CONCRETO DN=60 | HIPERPAVI | 19,68 | 1.200,48 |
| 8 | 14,00 | Und | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA MACIÇA C/ GRADE DE FERRO D=40CM | HIPERPAVI | 805,82 | 11.281,48 |
| 9 | 2,00 | Und | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA MACIÇA C/ GRADE DE FERRO D=60CM | HIPERPAVI | 805,82 | 1.611,64 |
| 10 | 326,63 | M3 | REATERRO MECANIZADO DE VALAS | HIPERPAVI | 17,72 | 5.787,88 |
| 11 | 570,12 | M2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA | HIPERPAVI | 1,69 | 963,50 |
| 12 | 484,60 | M3 | CAMADA DE RANCHÃO E=17CM, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | HIPERPAVI | 99,69 | 48.309,77 |
| 13 | 256,55 | M3 | CAMADA DE BRITA GRADUADA E=09CM, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | HIPERPAVI | 137,65 | 35.314,11 |
| 14 | 2.850,59 | M2 | IMPRIMAÇÃO DE BASE TAXA DE APLICAÇÃO = 1,2 L/M2 | HIPERPAVI | 8,66 | 24.686,11 |
| 15 | 2.850,59 | M2 | pintura de ligação c/RR-2C à taxa de 0,6L/m² | HIPERPAVI | 2,35 | 6.698,89 |
| 16 | 114,02 | M3 | construção de pavimento (CBUQ), CAPA ROLAMENTO e=4cm, excl. transporte | HIPERPAVI | 1.128,67 | 128.690,95 |
| 17 | 6.841,20 | Und | transporte local de material betuminoso - DMT = 60 km | HIPERPAVI | 0,84 | 5.746,61 |
| 18 | 606,00 | M | MEIO FIO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GUIA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO | HIPERPAVI | 24,60 | 14.907,60 |
| 19 | 77,60 | M2 | pintura manual faixa de pedestres com tinta acrílica emuls. água e=4mm - branca | HIPERPAVI | 29,96 | 2.324,90 |
| 20 | 10,80 | M2 | pintura manual faixa de retenção com tinta acrílica emuls. água e=4mm - branca | HIPERPAVI | 29,96 | 323,57 |
| 21 | 27,08 | M2 | PINTURA MEC. DE FAIXA C/ TINTA ACRILICA EMULS.AGUA E=0,4MM AMARELA | HIPERPAVI | 27,09 | 733,60 |
| 22 | 18,00 | M2 | PINTURA MEC. DE FAIXA C/ TINTA ACRILICA EMULS.AGUA E=0,4MM BRANCA | HIPERPAVI | 27,09 | 487,62 |
| 23 | 2,00 | Und | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL 40KM/H inclusive suporte e base para fixação da placa | HIPERPAVI | 246,03 | 492,06 |
| 24 | 4,00 | Und | placa de sinalização viária (parada obrigatória) R1, com suporte de aço galvanizado, inclusive base de concreto não estrutural | HIPERPAVI | 298,42 | 1.193,68 |
| 25 | 4,00 | Und | PLACA INDICATIVA DE NOME DE RUA | HIPERPAVI | 131,79 | 527,16 |
| 26 | 10,00 | Und | placa de sinalização viária para faixa de pedestres, fornecimento e instalação, inclusive base de concreto | HIPERPAVI | 207,53 | 2.075,30 |
| 27 | 2,00 | Und | placa de sinalização viária para Rua sem Saída, fornecimento e instalação, inclusive base de concreto | HIPERPAVI | 207,53 | 415,06 |
| 28 | 2.850,59 | M2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | HIPERPAVI | 0,63 | 1.795,87 |
| # Total |  |  |  |  |  | 318.216,89 |

III - Da forma de pagamento:

CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, observado o disposto no inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

IV - Da vigência:

A vigência do presente contrato será de 16/04/2020 até 31/12/2020, ficando sua eficácia condicionada a publicação do mesmo no Mural Público Municipal conforme determina o Artigo 73 da Lei Orgânica do Município, podendo o mesmo ser prorrogado através da realização de termo aditivo, sendo que toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente solicitada pela autoridade competente. O presente Contrato poderá ser aditado, nos termos regulamentados no Art. 57 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993), além das hipóteses previstas na Seção III, Art. 65 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

Por conveniência administrativa, por se tratar de contratação de microempresas ou das empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, o Município, depois de apurados os tributos devidos, na forma dos Arts. 18 a 20 da Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006 realizará a retenção de ISS na fonte, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, e deverão ser observadas as seguintes normas:

I - a alíquota aplicável na retenção na fonte, deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de ISS previsto nos Anexos III, IV, V ou VI da Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, para a faixa de receita bruta a que a microempresa, ou a empresa de pequeno porte, estiver sujeita no mês anterior ao da prestação (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014).

II - na hipótese de a microempresa, ou empresa de pequeno porte, não informar a alíquota no documento fiscal, aplicar-se-á a alíquota correspondente ao percentual de ISS, referente à maior alíquota prevista nos Anexos III, IV, V ou VI, da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.

III – não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços, quando a alíquota do ISS informada no documento fiscal, for inferior à devida, hipótese em que o recolhimento dessa diferença, será realizado em guia própria do Município;

V - Do Reajustamento e atualização:

Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8666 (Brasil 1993), de 21 de junho de 1993, consolidada.

VI - Das compensações financeiras:

a) O Município descontará do fornecedor o percentual de 0,3 % (zero, três por cento) do valor do produto a cada dia de atraso na entrega após solicitação do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

I - Efetuar a entrega dos materiais e serviços ora contratados, conforme solicitação por parte do Município.

II - Fornecer ao Município sempre que solicitados, quaisquer informações e/ou esclarecimentos, sobre os materiais e serviços contratados, enquanto estiverem na garantia e/ou prazo de validade.

III - Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários que coincidirem sobre os materiais e serviços contratados.

IV - É obrigação da contratada o pagamento de tributos que incidirem sobre os materiais e serviços contratados em qualquer esfera.

V - Cumprir todas as demais obrigações constantes do Processo Licitatório nº 23/2020, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

VI – Manter diário de obra, para anotações diárias e fiscalização pelo preposto designado pelo Município, encaminhando-o no final da obra para arquivamento junto ao setor de obras.

VII - O proponente adjudicado deverá fornecer no ato da assinatura do contrato, o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, de acordo com as instruções Normativas nº 95/2003 e 100/2003 do INSS atualizadas.

VIII – Apresentar juntamente com a nota fiscal emitida referente a obra, folha de pagamento e GEFIP do mês anterior, de todos os servidores que atuaram na mesma.

IX - Fornecer materiais e serviços de primeira qualidade e com garantia.

X – Apresentar guia de recolhimento do Simples Nacional, se for o caso, após cada pagamento efetuado.

XI – É obrigação do Fornecedor, contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do inciso XIII do Art. 55 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

XII – O Fornecedor reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93 (Brasil 1993).

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

I - Fiscalizar e controlar os materiais e serviços contratados.

II - Esclarecer as dúvidas que forem apresentadas.

III – Se julgar necessário, promover rescisão contratual nos termos do Art. 78 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

IV - Cumprir as condições de pagamento, na forma como estabelecida neste contrato e Processo Licitatório nº 23/2020, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Para fazer frente às despesas decorrentes deste contrato, serão utilizados recursos previstos no Orçamento de 2020, do Município de São Bernardino – SC, no Projeto Atividade:

1.003.4490.00 - 1000 - 132/2020   -   Pavimentação de Ruas 1.003.4490.00 - 3012 - 174/2020   -   Pavimentação de Ruas 1.003.4490.00 - 3345 - 163/2020   -   Pavimentação de Ruas

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I - O presente contrato fica vinculado ao Processo Licitatório nº 23/2020, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia, da Prefeitura Municipal de São Bernardino - SC.

II - O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado e em especial a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 (Brasil 1993), atualizada pela Lei 8.883 de 08 de Junho de 1994.

III - Cabe ao Município modificar unilateralmente o presente contrato, para melhor adequação às finalidades de interesse público.

IV - Cabe ao MUNICÍPIO rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos especificados nos incisos I do artigo 79 da Lei 8.883/94, em que o Fornecedor declara neste ato que é de seu conhecimento.

V - O presente contrato, a qualquer momento, poderá ser rescindido por mútuo consenso, ou conveniência administrativo, não lhe sendo devido qualquer valor, a título de indenização, ou qualquer outro título presente ou futuramente sob qualquer alegação ou fundamento.

VI – Fica por desde já, indicado o Sr. Odimar Talian, Secretário da Infraestrutura, podendo ainda buscar subsídios, se necessário, junto ao setor de engenharia da AMNOROESTE, para realizar a fiscalização e acompanhamento da obra, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Campo Erê - SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser, exceto o que dispõe o inciso VIII do artigo 29 da Constituição Federal.

E por estarem justos e contratados assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

São Bernardino SC, 16 de Abril de 2020.

ADELI JOSÉ RIFFEL				SAMUEL PIASSA DAL ROSS

Prefeito Municipal                                                           		Fornecedor

Município

RUDIMAR BORCIONI

Assessor Jurídico

OAB-SC 15.411

Testemunhas:___________________________          ________________________________