CONTRATO Nº 103/2020

TERMO ADITIVO PRIMEIRO AO CONTRATO Nº 76/2020, REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO-SC E A EMPRESA HIPERPAVI ASFALTOS LTDA EPP E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Município de São Bernardino-SC, pessoa jurídica, de direito público, inscrito no CNPJ nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.008, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. ADELI JOSÉ RIFFEL, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Francisco Xavier, nº 1070, neste Município, inscrito no CPF nº 565.819.809-78, doravante denominado MUNICÍPIO, e a EmpresaHIPERPAVI ASFALTOS LTDA EPP, inscrita no 13480684000118, localizada na RUA TIMBIRA 1300 PROLONGAMENTO CHACARA 5, na Cidade de Pato Branco – PR, empresa devidamente credenciada, neste ato representada pelo Sr. SAMUEL PIASSA DAL ROSS, brasileiro, casado, residente e domiciliado na RUA TIMBIRA 1300 PROLONGAMENTO CHACARA 5, na Cidade de Pato Branco – PR, inscrito no CPF sob nº 054.065.239-37, doravante denominado FORNECEDOR, de comum acordo resolvem celebrar o presente contrato pelas seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

O OBJETO DO PRESENTE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 76/2020, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM PINTURAS DE SINALIZAÇÃO NA RUA DA PRAIA, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC (Rua A e B) com área total de 2.850,59 m2, DE ACORDO COM O PROJETO DE ENGENHARIA.

CLÁUSULA SEGUNDA DO FUNDAMENTO LEGAL, VALOR E VIGÊNCIA.

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo Licitatório nº 23/2020, modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia e Contrato nº 76/2020.

#### VALOR – O valor do presente Termo Aditivo Contratual é de R$  2.287,09 (dois mil duzentos e oitenta e sete reais e nove centavos).

VIGÊNCIA – A vigência do presente contrato será de 06/07/2020 até o dia 31/12/2020 .

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS QUANTIDADES E ADITAMENTO

As partes integrantes deste instrumento com base no Processo Licitatório nº 23/2020, modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia e Contrato nº 76/2020, contratam as quantidades,  conforme demonstrativo no quadro abaixo:

| Item | Quant | Unid. | Especificação | Marca | R$ Unit. | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 30,76 | M3 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS, SOLO 1ª CATEGORIA | HIPERPAVI | 5,62 | 172,87 |
| 4 | 20,00 | M | FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN=40 CM | HIPERPAVI | 46,25 | 925,00 |
| 5 | 20,00 | M | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN=40CM | HIPERPAVI | 14,76 | 295,20 |
| 6 | 4,00 | M | FORNECIMENTO DE TUDO DE CONCRETO DN=60 | HIPERPAVI | 83,64 | 334,56 |
| 7 | 4,00 | M | ASSENTAMENTO DE TUDO DE CONCRETO DN=60 | HIPERPAVI | 19,68 | 78,72 |
| 10 | 27,13 | M3 | REATERRO MECANIZADO DE VALAS | HIPERPAVI | 17,72 | 480,74 |
| # Total |  |  |  |  |  | 2.287,09 |

CLAUSULA QUARTA - DO ADITAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO E FISCALIZAÇÃO

DO ADITAMENTO - Face acordo mútuo entre as partes neste termo ampliam os quantitativos supra demonstrados, objeto do Contrato nº 76/2020.

DA FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, sendo que as datas de pagamentos e reajustes, são os mesmos constantes no Processo Licitatório nº 23/2020, modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia e Contrato nº 76/2020.

DA FISCALIZAÇÃO - Fica por desde já, designado o Sr. ODIMAR TALIAN, portador do CPF nº 026.435.119-30, Secretário da Infraestrutura, ou quem o vier substituir, para realizar a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.

#### CLAUSULA QUINTA DO FORO

Para todas as questões oriundas do presente contrato será competentes o Foro da Comarca de Campo Erê, com renúncia de qualquer outro, por mais especial que se apresente.

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 76/2020.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

São Bernardino-SC, em 6 de Julho de 2020.

ADELI JOSÉ RIFFEL		                 	  SAMUEL PIASSA DAL ROSS Prefeito Municipal 	                                  	                     Fornecedor

Município

RUDIMAR BORCIONI

Assessor Jurídico

OAB-SC 15.411

TESTEMUNHAS: ___________________________           _______________________________