# CONTRATO Nº 96/2021

O Município de SÃO BERNARDINO-SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.008, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. DALVIR LUIZ LUDWIG, brasileiro, casado, residente e domiciliado no prolongamento da Rua Verônica Scheid s/n, neste Município, inscrito no CPF nº 961.204.109-10, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa CONSTRUTORA SENHORE LTDA, inscrita no 07821359000179, localizada na AV. ALFREDO  J. SCOPEL 620-A, empresa devidamente credenciada, neste ato representado pela Sra. JAQUELINE SENHORE, brasileira, casada, residente e domiciliada na AV. ALFREDO J. SCOPEL 620-A, Saltinho/SC inscrita no CPF sob nº 064.938.729-52, neste ato contratual simplesmente denominado FORNECEDOR, resolvem celebrar o presente termo regidas pelas cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DENOMINADA 6 SALAS DE AULA ATUALMENTE NÚCLEO  ALDINO LEO SCHEID, PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS E FECHAMENTO DO PATIO COBERTO, COM ÁREA TOTAL DE 303,30 M2, CONFORME PROJETO, LOCALIZADA NA RUA DA PRAIA, CENTRO, NA CIDADE DE SÃO BERNARDINO-SC. A REFERIDA AMPLIAÇÃO TORNA-SE NECESSÁRIO PARA MELHORAR O ESPAÇO FÍSICO EXISTENTE E  AUMENTAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS

O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DENOMINADA 6 SALAS DE AULA ATUALMENTE NÚCLEO  ALDINO LEO SCHEID, PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS E FECHAMENTO DO PATIO COBERTO, COM ÁREA TOTAL DE 303,30 M2, CONFORME PROJETO, LOCALIZADA NA RUA DA PRAIA, CENTRO, NA CIDADE DE SÃO BERNARDINO-SC. A REFERIDA AMPLIAÇÃO TORNA-SE NECESSÁRIO PARA MELHORAR O ESPAÇO FÍSICO EXISTENTE E  AUMENTAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, do aqui denominado Fornecedor, o qual foi vencedor dos itens abaixo identificados, constantes no Processo Licitatório nº 47/2021, Modalidade de  Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia, por ter apresentado a menor proposta de preços.

I – Fundamento Legal – Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo Licitatório nº 47/2021, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

II – Da forma de Execução e do valor:

A execução se dará de forma direta. O valor total do contrato é de 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo o valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) relativo aos materiais e o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) relativo a mão-de-obra, vinculado a Secretaria da Educação Cultura e Esportes, assim composto:

| Item | Quant. | Unid. | Especificação | R$ Unit. | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23,36 | M2 | REMOCAO DE TELHA TIPO CERAMICA ROMANA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | 11,22 | 262,10 |
| 2 | 23,36 | M2 | RECOLOCACAO DE TELHA CERAMICA ROMANA, DE FORMA MANUAL | 10,85 | 253,46 |
| 3 | 2,88 | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO PROF. ATÉ 1,30 M | 77,90 | 224,35 |
| 4 | 0,29 | M3 | CAMADA DRENANTE DE BRITA Nº 1 , ESPESSURA 5 CM | 128,83 | 37,36 |
| 5 | 1,44 | M3 | CONCRETO BOMBEADO FCK= 25Mpa, INCLUINDO PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO | 565,16 | 813,83 |
| 6 | 56,88 | KG | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 8MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE DOBRA E COLOCAÇÃO. | 17,58 | 999,95 |
| 7 | 1,20 | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO PROF. ATÉ 1,30 M | 77,90 | 93,48 |
| 8 | 0,24 | M3 | CAMADA DRENANTE DE BRITA Nº 1 , ESPESSURA 5 CM | 128,83 | 30,92 |
| 9 | 1,20 | M3 | CONCRETO BOMBEADO FCK= 25Mpa, INCLUINDO PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO | 557,77 | 669,32 |
| 10 | 26,12 | KG | ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, 5.0MM INCLUSO FORNECIMENTO CORTE DOBRA E COLOCAÇÃO | 19,62 | 512,47 |
| 11 | 65,79 | KG | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 8MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE DOBRA E COLOCAÇÃO. | 17,58 | 1.156,59 |
| 12 | 20,82 | M2 | FORMA DE MADEIRA EM TABUAS PARA FUNDACOES, COM REAPROVEITANTO | 90,86 | 1.891,71 |
| 13 | 1,46 | M3 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK-25MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 492,26 | 718,70 |
| 14 | 29,96 | KG | ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, 5.0MM INCLUSO FORNECIMENTO CORTE DOBRA E COLOCAÇÃO | 19,62 | 587,82 |
| 15 | 114,52 | KG | ARMACAO DE ACO CA-50 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO | 15,75 | 1.803,69 |
| 16 | 26,68 | M2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO | 74,61 | 1.990,59 |
| 17 | 1,72 | M3 | CONCRETO BOMBEADO FCK= 25Mpa, INCLUINDO PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO | 512,45 | 881,41 |
| 18 | 37,48 | KG | ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, 5.0MM INCLUSO FORNECIMENTO CORTE DOBRA E COLOCAÇÃO | 21,11 | 791,20 |
| 19 | 94,54 | KG | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 8MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE DOBRA E COLOCAÇÃO. | 18,43 | 1.742,37 |
| 20 | 29,92 | M2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO | 80,38 | 2.404,97 |
| 21 | 25,65 | M2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,DUAS DEMÃOS (VIGAS BALDRAMES) | 12,69 | 325,50 |
| 22 | 121,31 | M2 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 11,5X19X29CM-1 VEZ | 88,29 | 10.710,46 |
| 23 | 262,62 | M2 | CHAPISCO 1: 3 E 0,5 CM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | 4,74 | 1.244,82 |
| 24 | 262,62 | M2 | MASSA ÚNICA 1:2: 8 (PAREDES INTERNAS / EXTERNAS) | 45,90 | 12.054,26 |
| 25 | 6,06 | M3 | CAMADA DRENANTE DE BRITA Nº 1 , ESPESSURA 5 CM | 128,83 | 780,71 |
| 26 | 121,26 | M2 | CONCRETAGEM DE PISO 6CM, INCLUSO MALHA 4.2MM ESPACAMENTO 15X15CM | 92,48 | 11.214,12 |
| 27 | 121,26 | M2 | REGULARIZAÇÃO DE PISO / BASE- 1,3-e 5CM | 36,90 | 4.474,49 |
| 28 | 2,50 | M2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 250,00 | 625,00 |
| 29 | 121,26 | M2 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45x45CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 65,75 | 7.972,85 |
| 30 | 81,26 | M2 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM, INCLUSO REJUNTE, ARGAMASSA E ASSENTAMENTO | 93,45 | 7.593,75 |
| 31 | 42,00 | M | TABEIRA DE MADEIRA DE LEI 10CM INCLUSO 2 DEMAO DE PINTURA A OLEO E 1 DEMAO DE SELADOR | 25,28 | 1.061,76 |
| 32 | 2,00 | Und | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA TIPO MACIÇA 90X210CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSO FECHADURA. | 1.216,31 | 2.432,62 |
| 33 | 9,46 | M2 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR | 2,54 | 24,03 |
| 34 | 9,46 | M2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 DEMAOS | 16,14 | 152,68 |
| 35 | 9,68 | M2 | JANELA DE CORRER 4 FOLHAS (2 FIXAS E 2 MOVEIS) EM ALUMINIO BRANCO 220x110CM, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO INCOLOR 4MM-FORNECIMENTO E INSTALACAO-4 UN. | 471,48 | 4.563,93 |
| 36 | 4,00 | Und | JANELA DE CORRER 4 FOLHAS (2 FIXAS E 2 MOVEIS) EM ALUMINIO BRANCO 220x60CM, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO INCOLOR 4MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO-4 UN. | 795,81 | 3.183,24 |
| 37 | 44,20 | M | VERGAS E CONTRA - VERGAS DE CONCRETO P/ PORTAS E JANELAS | 104,58 | 4.622,44 |
| 38 | 19,40 | M | SOLEIRA/PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESOESSURA 2 CM | 100,35 | 1.946,79 |
| 39 | 148,91 | M2 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO | 2,54 | 378,23 |
| 40 | 148,91 | M2 | APLICACO DE LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS | 26,75 | 3.983,34 |
| 41 | 148,91 | M2 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS | 15,28 | 2.275,34 |
| 42 | 173,03 | M2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TRECAS PARA TELHAMENTO COM MAIS DE DUAS DEMAOS | 105,11 | 18.187,18 |
| 43 | 204,50 | M2 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 73,00 | 14.928,50 |
| 44 | 16,30 | M | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 76,65 | 1.249,40 |
| 45 | 3,00 | M | TUBO DE QUEDA EM PVC, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | 27,17 | 81,51 |
| 46 | 121,26 | M2 | FORRO EM REGUAS DE PVC 20 CM, ESPESSURA DE 8MM A 10 MM, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO | 58,20 | 7.057,33 |
| 47 | 42,25 | M | TABEIRA DE MADEIRA DE LEI, PARA BEIRAL DE TELHADO, INCLUSO 2 DEMAO DE PINTURA A OLEO E 1 DEMAO DE SELADOR | 31,60 | 1.335,10 |
| 48 | 1,00 | Und | QUADRO DE DISTRIBUICAO EM PVC DE EMBUTIR EM ALVENARIA COM CAPACIDADE PARA 16 DISJUNTORES UNIPOLARES, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 313,71 | 313,71 |
| 49 | 4,00 | Und | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 14,27 | 57,08 |
| 50 | 2,00 | Und | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 15,02 | 30,04 |
| 51 | 230,00 | M | CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,50MM², ANTI-CHAMA, ISOLACAO 750V PVC 70°, CORES CONFORME NBR5410- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4,92 | 1.131,60 |
| 52 | 155,00 | M | CABO DE COBRE FLEXIVEL 1,50MM², ANTI-CHAMA, ISOLACAO 750V PVC 70°C, CORES CONFORME NBR5410- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 3,41 | 528,55 |
| 53 | 90,00 | M | CABO DE COBRE FLEXIVEL 4,00MM², ANTI-CHAMA, ISOLACAO 750 PVC 70²C, CORES CONFORME NBR5410- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 7,93 | 713,70 |
| 54 | 8,00 | Und | TOMADA BAIXA (0,30 M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA -FORNECIMENTO E INSTALACAO | 47,55 | 380,40 |
| 55 | 2,00 | Und | INTERRUPTOR 2 TECLA SIMPLES 10A ( 1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4'x2" EMBUTIDA- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 67,45 | 134,90 |
| 56 | 20,00 | Und | LUMINARIA RETANGULAR DE EMBUTIR, COMPELTA COM SOQUETES, FUNDO ALUMINIZADO DE ALTO BRILHO, COM 2 (DUAS) LAMPADAS TUBULARES LED 20W, 6000K, 1850LM CADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 246,58 | 4.931,60 |
| 57 | 110,00 | M | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM(Ø3/4"), EMBUTIDO EM ALVENARIA E SOBRE O FORRO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 11,22 | 1.234,20 |
| 58 | 2,00 | Und | INTERRUPTOR AUTOMATICO TIPO SENSOR DE PRESENCA FIXADO EM CAIXA ALTA 4"X2" H=2,20M EMBUTIR, COM TAMPA CEGA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 122,82 | 245,64 |
| 59 | 8,64 | M2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 20,93 | 180,84 |
| 60 | 31,37 | M2 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 11,5X19X29CM-1 VEZ | 88,29 | 2.769,66 |
| 61 | 3,00 | KG | FERRO CABELO ACO CA-50 DE6,3 MM PARA AMARRACAO DA ALVENARIANO PILAR. | 33,42 | 100,26 |
| 62 | 62,74 | M2 | CHAPISCO 1: 3 E 0,5 CM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | 4,22 | 264,76 |
| 63 | 62,74 | M2 | MASSA ÚNICA 1:2: 8 (PAREDES INTERNAS / EXTERNAS) | 45,90 | 2.879,77 |
| 64 | 66,52 | M2 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM, INCLUSO REJUNTE, ARGAMASSA E ASSENTAMENTO | 93,45 | 6.216,29 |
| 65 | 26,40 | M2 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS (VIGAS E PILARES). | 15,28 | 403,39 |
| 66 | 4,00 | Und | PORTA DE CORRER DE 4 FOLHAS (2 FIXAS E 2 MOVEIS) EM ALUMINIO 250x210CM, DE VIDRO TEMPERADO 6MM, COMPLETA- FORNECIMENTO E INSTALACAO-4 UNIDADES | 2.322,60 | 9.290,40 |
| 67 | 15,24 | M2 | JANELA DE CORRER 2 FOLHAS ( AMBAS MOVEIS) EM ALUMINIO BRANCO 212x120CM, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO INCOLOR 4MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO- 6 UNIDADE | 408,35 | 6.223,25 |
| 68 | 2,00 | Und | JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ( 2 FIXAS E 2 MOVEIS) ALUMINIO BRANCO 535x120CM, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO INCOLOR 6MM- FORNECIMENTOE INSTALACAO-2 UNIDADES | 1.984,65 | 3.969,30 |
| 69 | 8,00 | Und | JANELA FIXA 1 FOLHA 143x120CM DE VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM-8 UNIDADES | 284,94 | 2.279,52 |
| 70 | 8,00 | Und | JANELA FIXA 1 FOLHA 143x60CM DE VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA DE 6MM- 8 UNIDADES. | 174,18 | 1.393,44 |
| 71 | 4,00 | Und | JANELA FIXA 2 FOLHAS 250x60CM DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM- 4 UNIDADES | 269,03 | 1.076,12 |
| 72 | 6,00 | Und | JANELA FIXA 2 FOLHAS 212x60CM DE VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM-6 UNIDADES. | 233,54 | 1.401,24 |
| 73 | 2,00 | Und | JANELA FIXA 2 FOLHAS 535x60CM DE VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM- 2 UNIDADES. | 525,25 | 1.050,50 |
| 74 | 34,86 | M | CONTRAVERGAS DE CONCRETO P/PORTAS E JANELAS | 104,58 | 3.645,66 |
| 75 | 44,80 | M | SOLEIRA/PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESOESSURA 2 CM | 100,35 | 4.495,68 |
| 76 | 303,30 | M2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 0,82 | 248,71 |
| 77 | 6,00 | M3 | CARGA E DESCARGA DE ENTULHO DE FORMA MECANIZADA EM CAMINHAO BASCULANTE | 7,13 | 42,78 |
| 78 | 6,00 | M3 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 10M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | 6,89 | 41,34 |
|  |  |  |  | TOTAL | 200.000,00 |

III - Da forma de pagamento:

CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, observado o disposto no inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

IV - Da vigência:

A vigência do presente contrato será de 24/05/2021 até 31/12/2021, ficando sua eficácia condicionada a publicação do mesmo no Mural Público Municipal conforme determina o Artigo 73 da Lei Orgânica do Município, podendo o mesmo ser prorrogado através da realização de termo aditivo, sendo que toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente solicitada pela autoridade competente. O presente Contrato poderá ser aditado, nos termos regulamentados no Art. 57 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993), além das hipóteses previstas na Seção III, Art. 65 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

Por conveniência administrativa, por se tratar de contratação de microempresas ou das empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, o Município, depois de apurados os tributos devidos, na forma dos Arts. 18 a 20 da Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006 realizará a retenção de ISS na fonte, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, e deverão ser observadas as seguintes normas:

I - a alíquota aplicável na retenção na fonte, deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de ISS previsto nos Anexos III, IV, V ou VI da Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, para a faixa de receita bruta a que a microempresa, ou a empresa de pequeno porte, estiver sujeita no mês anterior ao da prestação (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014).

II - na hipótese de a microempresa, ou empresa de pequeno porte, não informar a alíquota no documento fiscal, aplicar-se-á a alíquota correspondente ao percentual de ISS, referente à maior alíquota prevista nos Anexos III, IV, V ou VI, da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.

III – não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços, quando a alíquota do ISS informada no documento fiscal, for inferior à devida, hipótese em que o recolhimento dessa diferença, será realizado em guia própria do Município;

V - Do Reajustamento e atualização:

Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8666 (Brasil 1993), de 21 de junho de 1993, consolidada.

VI - Das compensações financeiras:

a) O Município descontará do fornecedor o percentual de 0,3 % (zero, três por cento) do valor do produto a cada dia de atraso na entrega após solicitação do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

I - Efetuar a entrega dos materiais e serviços ora contratados, conforme solicitação por parte do Município.

II - Fornecer ao Município sempre que solicitados, quaisquer informações e/ou esclarecimentos, sobre os materiais e serviços contratados, enquanto estiverem na garantia e/ou prazo de validade.

III - Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários que coincidirem sobre os materiais e serviços contratados.

IV - É obrigação da contratada o pagamento de tributos que incidirem sobre os materiais e serviços contratados em qualquer esfera.

V - Cumprir todas as demais obrigações constantes do Processo Licitatório nº 47/2021, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

VI – Manter diário de obra, para anotações diárias e fiscalização pelo preposto designado pelo Município, encaminhando-o no final da obra para arquivamento junto ao setor de obras.

VII - O proponente adjudicado deverá fornecer no ato da assinatura do contrato, o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, de acordo com as instruções Normativas nº 95/2003 e 100/2003 do INSS atualizadas.

VIII – Apresentar juntamente com a nota fiscal emitida referente a obra, folha de pagamento e GEFIP do mês anterior, de todos os servidores que atuaram na mesma.

IX - Fornecer materiais e serviços de primeira qualidade e com garantia.

X – Apresentar guia de recolhimento do Simples Nacional, se for o caso, após cada pagamento efetuado.

XI – É obrigação do Fornecedor, contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do inciso XIII do Art. 55 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

XII – O Fornecedor reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93 (Brasil 1993).

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

I - Fiscalizar e controlar os materiais e serviços contratados.

II - Esclarecer as dúvidas que forem apresentadas.

III – Se julgar necessário, promover rescisão contratual nos termos do Art. 78 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

IV - Cumprir as condições de pagamento, na forma como estabelecida neste contrato e Processo Licitatório nº 47/2021, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Para fazer frente às despesas decorrentes deste contrato, serão utilizados recursos previstos no Orçamento de 2021, do Município de São Bernardino – SC, no Projeto Atividade:

1.007.4490.00 - 1001 - 31/2021   -   Ampliação da Rede Física do Ensino

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I - O presente contrato fica vinculado ao Processo Licitatório nº 47/2021, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia, da Prefeitura Municipal de São Bernardino - SC.

II - O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado e em especial a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 (Brasil 1993), atualizada pela Lei 8.883 de 08 de Junho de 1994.

III - Cabe ao Município modificar unilateralmente o presente contrato, para melhor adequação às finalidades de interesse público.

IV - Cabe ao MUNICÍPIO rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos especificados nos incisos I do artigo 79 da Lei 8.883/94, em que o Fornecedor declara neste ato que é de seu conhecimento.

V - O presente contrato, a qualquer momento, poderá ser rescindido por mútuo consenso, ou conveniência administrativo, não lhe sendo devido qualquer valor, a título de indenização, ou qualquer outro título presente ou futuramente sob qualquer alegação ou fundamento.

VI – Fica por desde já, indicada a Sra. FERNANDA GEREMIA WALKER, portadora do CPF n° 059.108.239-06, Secretária da Educação Cultura e Esportes, além do Engenheiro da AMNOROESTE Sr. Eduardo Bratti, ou quem o vier substituir, para realizar a fiscalização e acompanhamento da obra, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Campo Erê - SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser, exceto o que dispõe o inciso VIII do artigo 29 da Constituição Federal.

E por estarem justos e contratados assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

São Bernardino SC, 24 de Maio de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG						JAQUELINE SENHORE

Prefeito Municipal                                                           			Fornecedor

Município

RUDIMAR BORCIONI

Assessor Jurídico

OAB-SC 15.411

Testemunhas:___________________________          ________________________________