CONTRATO Nº 116/2021

O Município de SÃO BERNARDINO-SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.008, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. DALVIR LUIZ LUDWIG, brasileiro, casado, residente e domiciliado no prolongamento da Rua Verônica Scheid s/n, neste Município, inscrito no CPF nº 961.204.109-10, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa CONSTRUTORA SENHORE LTDA, inscrita no 07821359000179, localizada na AV. ALFREDO  J. SCOPEL 620-A, empresa devidamente credenciada, neste ato representado pela Sra. JAQUELINE SENHORE, brasileira, casada, residente e domiciliada na AV. ALFREDO J. SCOPEL 620-A, Saltinho/SC inscrita no CPF sob nº 064.938.729-52, neste ato contratual simplesmente denominado FORNECEDOR, resolvem celebrar o presente termo regidas pelas cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA PRAÇA DO BAIRRO SCHEID,  COM ÁREA DE 179,82 M2, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA EM ANEXO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS

O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA PRAÇA DO BAIRRO SCHEID, COM ÁREA DE 179,82 M2, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA EM ANEXO, do aqui denominado Fornecedor, o qual foi vencedor dos itens abaixo relacionados, do Processo Licitatório 66/2021, modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia, por ter apresentado a menor proposta de preços.

I – Fundamento Legal Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99, e Processo Licitatório nº 66/2021, modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

II - Do valor:

O valor dos produtos obedecerá tabela abaixo:

| Item | Quant | Unid. | Especificação | R$ Unit. | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 165,00 | M | GUIA (MEIO FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. | 41,59 | 6.862,35 |
| 2 | 6,60 | M3 | LASTRO DE MATERIAL GRANULAR, PEDRA BRITADA Nº1, COM ESPESSURA DE 5CM, FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO | 128,85 | 850,41 |
| 3 | 0,32 | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO PROF. ATÉ 1,30 M | 77,90 | 24,93 |
| 4 | 0,03 | M3 | CAMADA DRENANTE DE BRITA Nº 1 , ESPESSURA 5 CM | 128,85 | 3,87 |
| 5 | 0,16 | M3 | CONCRETAGEM DE SAPATAS | 584,50 | 93,52 |
| 6 | 6,95 | KG | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 8MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO | 18,39 | 127,81 |
| 7 | 0,16 | M3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | 47,24 | 7,56 |
| 8 | 4,00 | M3 | PILAR DE MADEIRA TRATADA(PINOS OU EUCALIPTO) 18x18CM COM H= 250CM - 4UND. | 219,78 | 879,12 |
| 9 | 8,00 | HR | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 26,68 | 213,44 |
| 10 | 7,20 | M2 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | 30,55 | 219,96 |
| 11 | 16,00 | M2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE LEITO,SOLO 1° CATEGORIA - E=20CM | 1,91 | 30,56 |
| 12 | 13,84 | M2 | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO TIPO PAVER, COR NATURAL, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, E=4CM, INCLUSIVE REJUNTE COM AREIA FINA | 70,39 | 974,20 |
| 13 | 25,00 | M | GUIA REBAIXADA(MEIO-FIO) CONCRETO,MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 15 CM ALTURA. | 34,27 | 856,75 |
| 14 | 25,00 | M2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS , CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU CONCRETO , INCLUSO TRANSPORTE. | 108,56 | 2.714,00 |
| 15 | 25,00 | M2 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA ESNALTADA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUA M2, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 61,06 | 1.526,50 |
| 16 | 11,60 | M | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 33,33 | 386,63 |
| 17 | 25,00 | M2 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | 30,55 | 763,75 |
| 18 | 12,18 | M2 | ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | 151,83 | 1.849,29 |
| 19 | 0,15 | M3 | CONCRETO BOMBEADO FCK=25MPA;INCLUINDO PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO- LAJE EM CIMA CHURRASQUEIRA. | 529,88 | 79,48 |
| 20 | 0,40 | M2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO. | 80,85 | 32,34 |
| 21 | 35,20 | M2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE LEITO,SOLO 1° CATEGORIA - E=20CM | 1,91 | 67,23 |
| 22 | 27,60 | M | GUIA(MEIO FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. | 41,59 | 1.147,88 |
| 23 | 1,60 | M3 | LASTRO DE MATERIAL GRANULAR, PEDRA BRITADA Nº1, COM ESPESSURA DE 5CM, FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO | 128,85 | 206,16 |
| 24 | 11,00 | M2 | ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | 151,83 | 1.670,13 |
| 25 | 1,15 | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO PROF. ATÉ 1,30 M | 77,90 | 89,58 |
| 26 | 1,15 | M3 | CONCRETO FCK= 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 PARA FIXAR AS MESAS E BANCOS. | 548,94 | 631,28 |
| 27 | 3,00 | Und | MESA 2,00 X 0,80M EM PEDRA ARDOSIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 800,00 | 2.400,00 |
| 28 | 6,00 | Und | BANCOS 2,00X 0,40 M EM PEDRA ARDOSIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 400,00 | 2.400,00 |
| 29 | 122,50 | M2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE LEITO,SOLO 1° CATEGORIA - E=20CM | 1,91 | 233,98 |
| 30 | 122,50 | M2 | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO TIPO PAVER, COR NATURAL, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, E=4CM, INCLUSIVE REJUNTE COM AREIA FINA | 69,38 | 8.499,05 |
| 31 | 179,82 | M2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 0,88 | 158,24 |
|  |  |  |  | TOTAL | 36.000,00 |

III - Da forma de pagamento:

O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, sendo que as datas de pagamentos e reajustes, são os mesmos constantes no Processo Licitatório nº 66/2021 modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

IV - Da vigência:

A vigência do presente contrato é de 20/7/2021 até 31/12/2021, podendo o mesmo ser prorrogado através da realização de termo aditivo, de acordo com  o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, sendo que toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente solicitada pela autoridade competente. O presente Contrato poderá ser aditado conforme regulamentação prevista na Seção III, Art. 65 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

V - Do Reajustamento e atualização:

Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993 consolidada.

VI - Das compensações financeiras:

a) O Município descontará do Fornecedor o percentual de 1,0 % (um, três por cento) do valor do produto a cada dia de atraso, depois de solicitada a entrega dos materiais e/ou serviços pelo Município.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

I - Efetuar a execução dos serviços bem como fornecer os materiais, após solicitação por parte do Município.

II - Fornecer ao Município sempre que solicitados quaisquer informações e/ou esclarecimentos sobre os produtos e serviços contratados enquanto estiverem na garantia e/ou prazo de validade.

III - Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários que coincidirem sobre os materiais e serviços contratados.

IV - É obrigação da contratada o pagamento de tributos que incidirem sobre os materiais e serviços contratados em qualquer esfera.

V - Cumprir todas as demais obrigações constantes do processo Licitatório nº 66/2021 Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

VI - Fornecer materiais e serviços de primeira qualidade e garantia de fábrica.

VII – Realizar os serviços utilizando os equipamentos necessários para execução dos mesmos.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

I - Fiscalizar e controlar os materiais e serviços contratados.

II - Esclarecer as dúvidas que forem apresentadas.

III - Cumprir as condições de pagamento, na forma como estabelecida neste contrato e Processo Licitatório nº 66/2021 Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Para fazer frente às despesas decorrentes deste contrato, serão utilizados as seguintes previsões orçamentárias constantes no Orçamento de 2021 da Prefeitura Municipal:

| Projeto/Atividade | Recurso | Despesa/Ano | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.010.4490.00 | 3000 | 194/2021 | Manutenção de Praças/Quadra de Esportes |
| 2.010.4490.00 | 1000 | 89/2021 | Manutenção de Praças/Quadra de Esportes |

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I - O presente contrato fica vinculado ao Processo Licitatório nº 66/2021, modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia, da Prefeitura Municipal de São Bernardino - SC.

II - As comunicações entre as partes, em relação a assuntos deste contrato, poderão ser formalizadas por escrito, e-mail, ou por qualquer meio de comunicação, porém quando efetuadas por escrito, será efetuado em duas vias, sendo uma destinada ao Fornecedor, o que constituíra prova de sua efetiva entrega.

III - O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado e em especial a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei 8.883 de 08 de Junho de 1994.

IV - Cabe ao Município modificar unilateralmente o presente contrato, para melhor adequação às finalidades de interesse público.

V – Poderá o MUNICÍPIO rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos especificados nos incisos I do artigo 79 da Lei 8.883/94, em que o Fornecedor declara neste ato que é de seu conhecimento.

VI – Fica por desde já, designada a Sr. FERNANDA GEREMIA WALKER, portadora do CPF n° 059.108.239-06, Secretária da Educação Cultura e Esportes, ou quem a vier substituir, para realizar a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

O presente contrato, a qualquer momento, poderá ser rescindido por mútuo consenso, ou conveniência administrativo, não lhe sendo devido qualquer valor, a título de indenização, ou qualquer outro título presente ou futuramente sob qualquer alegação ou fundamento.

Em caso de rescisão contratual prevista no Art. 78 da Lei 8.666/93, por culpa do Fornecedor, ficam estabelecidas a multa de 10% sobre o valor do objeto contratado, atualizado monetariamente pelos índices oficiais.

Presume-se culpa do Fornecedor a ocorrência das hipóteses descritas nos incisos I a XI do referido artigo supramencionado.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Campo Erê - SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado, ou especial que possa ser, exceto o que dispõe o inciso VIII do artigo 29 da Constituição Federal.

E por estarem justos e contratados assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

São Bernardino SC, 20 de Julho de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG	  		                          		JAQUELINE SENHORE

Prefeito Municipal		                       	  	                      Fornecedor

Município

RUDIMAR BORCIONI

Assessor Jurídico

OAB-SC 15.411

Testemunhas:____________________________          ____________________________