# CONTRATO Nº 19/2022

O Município de SÃO BERNARDINO-SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.008, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. DALVIR LUIZ LUDWIG, brasileiro, casado, residente e domiciliado no prolongamento da Rua Verônica Scheid s/n, neste Município, inscrito no CPF nº 961.204.109-10, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa PAVI SUL CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no 35173318000159, localizada na RUA PADRE ANCHIETA 765, SALA 01, na Cidade de Palmitos – SC, empresa devidamente credenciada, neste ato representada pelo Sr. GENACIR CARLOS ARAUJO, brasileiro, residente e domiciliado na RUA PADRE ANCHIETA 765, SALA 01, NA CIDADE DE Palmitos – SC, inscrito no CPF sob nº 012.024.540-03, neste ato contratual simplesmente denominado FORNECEDOR, resolvem celebrar o presente termo regidas pelas cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS CABECEIRAS E PILAR CENTRAL DA PONTE QUEIMADA SOBRE O RIO PESQUEIRO LOCALIZADA NA DIVISA ENTRE A LINHA SALETE (SANTO AGOSTINHO) E SÃO JOÃO DO PESQUEIRO, QUE SE ENCONTRA INTERDITADA. A EXECUÇÃO DESTA OBRA É DE EXTREMA URGÊNCIA POR SER DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO, SENDO NECESSÁRIO A CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO KIT TRANSPOSIÇÃO DE OBSTÁCULO QUE O MUNICÍPIO RECEBERÁ DA DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SC.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS

O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS CABECEIRAS E PILAR CENTRAL DA PONTE QUEIMADA SOBRE O RIO PESQUEIRO LOCALIZADA NA DIVISA ENTRE A LINHA SALETE (SANTO AGOSTINHO) E SÃO JOÃO DO PESQUEIRO, QUE SE ENCONTRA INTERDITADA. A EXECUÇÃO DESTA OBRA É DE EXTREMA URGÊNCIA POR SER DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO, SENDO NECESSÁRIO A CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO KIT TRANSPOSIÇÃO DE OBSTÁCULO QUE O MUNICÍPIO RECEBERÁ DA DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SC., contratado pelo Município do aqui denominado Fornecedor, o qual foi vencedor dos itens abaixo identificados, constantes no Processo Licitatório nº 121/2021, Modalidade de  Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia, por ter apresentado a menor proposta de preços.

I – Fundamento Legal – Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo Licitatório nº 121/2021, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

II – Da forma de Execução e do valor:

A execução se dará de forma direta. O valor total do contrato é de 157.363,50 (cento e cinqüenta e sete mil trezentos e sessenta e três reais e cinqüenta centavos), sendo o valor de R$ 47.209,03 (quarenta e sete mil duzentos e nove reais e três centavos) relativo aos materiais e o valor de R$ 110.154,47 (cento e dez mil cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) relativo a mão-de-obra, vinculado a Secretaria da Infraestrutura, assim composto:

| Item | Quant. | Unid. | Especificação | R$ Unit. | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,00 | M2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 311,88 | 623,76 |
| 2 | 78,56 | M | LOCAÇÃO DE OBRA | 69,36 | 5.448,92 |
| 3 | 6,00 | vb | BARRACO DE OBRA | 1.189,01 | 7.134,06 |
| 4 | 81,00 | M | ESCAVAÇÃO MECANIZADA SOLO | 7,93 | 642,33 |
| 5 | 10,80 | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1ª ATÉ 1,50M | 100,68 | 1.087,34 |
| 6 | 68,85 | M | ATERRO MANUAL COM CAPACITAÇÃO MECANIZADA DE VALAS | 38,45 | 2.647,28 |
| 7 | 10,20 | M | TUBULÃO DIAMETRO 70CM - ESCAVAÇÃO MANUAL | 1.453,42 | 14.824,88 |
| 8 | 1,85 | M | ALARGAMENTO DE BASE TUBULÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL | 995,99 | 1.842,58 |
| 9 | 5,93 | M | CONCRETO FCK-30 MPA | 671,36 | 3.981,16 |
| 10 | 167,42 | KG | ARMAÇÃO FERRO 10.0MM | 19,67 | 3.293,15 |
| 11 | 162,48 | KG | ARMAÇÃO EM FERRO 12,5MM | 16,58 | 2.693,92 |
| 12 | 150,06 | KG | ARMAÇÃO EM FERRO 16MM | 15,65 | 2.348,44 |
| 13 | 11,40 | M | FORMAS - FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM | 109,09 | 1.243,63 |
| 14 | 3,34 | M | CONCRETO FCK-30 MPA | 646,19 | 2.158,27 |
| 15 | 38,45 | KG | ARMAÇÃO EM FERRO 5MM | 21,89 | 841,67 |
| 16 | 119,72 | KG | ARMAÇÃO FERRO 10.0MM | 17,95 | 2.148,97 |
| 17 | 8,06 | M | CONCRETO FCK-30 MPA | 648,49 | 5.226,83 |
| 18 | 129,94 | KG | ARMAÇÃO EM FERRO 5MM | 21,89 | 2.844,39 |
| 19 | 145,33 | KG | ARMAÇÃO EM FERRO 8MM | 19,91 | 2.893,52 |
| 20 | 168,31 | KG | ARMAÇÃO FERRO 10.0MM | 17,95 | 3.021,16 |
| 21 | 5,37 | M3 | CONCRETO - FCK= 30 MPA | 655,95 | 3.522,45 |
| 22 | 29,91 | KG | ARMAÇÃO 6.3 | 21,47 | 642,17 |
| 23 | 60,21 | M | FORMAS - FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM | 91,77 | 5.525,47 |
| 24 | 19,96 | M3 | CONCRETO - FCK= 30 MPA | 646,19 | 12.897,95 |
| 25 | 136,18 | KG | ARMAÇÃO EM FERRO 5MM | 21,89 | 2.980,98 |
| 26 | 672,18 | KG | ARMAÇÃO EM FERRO 20MM | 16,47 | 11.070,80 |
| 27 | 70,56 | M | FORMAS - FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM | 91,77 | 6.475,29 |
| 28 | 6,13 | M3 | CONCRETO - FCK= 30 MPA | 648,49 | 3.975,24 |
| 29 | 115,95 | KG | ARMAÇÃO EM FERRO 5MM | 21,89 | 2.538,15 |
| 30 | 217,63 | KG | ARMAÇÃO FERRO 10.0MM | 17,95 | 3.906,46 |
| 31 | 151,74 | KG | ARMAÇÃO EM FERRO 16MM | 14,56 | 2.209,33 |
| 32 | 21,19 | M | FORMAS - FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM | 172,40 | 3.653,16 |
| 33 | 46,00 | M | ENSECADEIRA | 484,06 | 22.266,76 |
| 34 | 2,85 | M3 | CONCRETO - FCK= 30 MPA | 648,49 | 1.848,20 |
| 35 | 69,06 | KG | ARMAÇÃO FERRO 10.0MM | 17,95 | 1.239,63 |
| 36 | 14,40 | M | FORMAS - FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM | 172,40 | 2.482,56 |
| 37 | 0,40 | M3 | CONCRETO - FCK= 30 MPA | 648,49 | 259,40 |
| 38 | 19,95 | KG | ARMAÇÃO FERRO 10.0MM | 17,95 | 358,10 |
| 39 | 3,68 | M | FORMAS - FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM | 172,40 | 634,43 |
| 40 | 18,40 | M | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO | 104,93 | 1.930,71 |
|  |  |  |  | TOTAL | 157.363,50 |

III - Da forma de pagamento:

CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, observado o disposto no inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

IV - Da vigência:

A vigência do presente contrato será de 25/01/2022 até 30/06/2022, ficando sua eficácia condicionada a publicação do mesmo no Mural Público Municipal conforme determina o Artigo 73 da Lei Orgânica do Município, podendo o mesmo ser prorrogado através da realização de termo aditivo, sendo que toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente solicitada pela autoridade competente. O presente Contrato poderá ser aditado, nos termos regulamentados no Art. 57 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993), além das hipóteses previstas na Seção III, Art. 65 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

Por conveniência administrativa, por se tratar de contratação de microempresas ou das empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, o Município, depois de apurados os tributos devidos, na forma dos Arts. 18 a 20 da Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006 realizará a retenção de ISS na fonte, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, e deverão ser observadas as seguintes normas:

I - a alíquota aplicável na retenção na fonte, deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de ISS previsto nos Anexos III, IV, V ou VI da Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, para a faixa de receita bruta a que a microempresa, ou a empresa de pequeno porte, estiver sujeita no mês anterior ao da prestação (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014).

II - na hipótese de a microempresa, ou empresa de pequeno porte, não informar a alíquota no documento fiscal, aplicar-se-á a alíquota correspondente ao percentual de ISS, referente à maior alíquota prevista nos Anexos III, IV, V ou VI, da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.

III – não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços, quando a alíquota do ISS informada no documento fiscal, for inferior à devida, hipótese em que o recolhimento dessa diferença, será realizado em guia própria do Município;

V - Do Reajustamento e atualização:

Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8666 (Brasil 1993), de 21 de junho de 1993, consolidada.

VI - Das compensações financeiras:

a) O Município descontará do fornecedor o percentual de 0,3 % (zero, três por cento) do valor do produto a cada dia de atraso na entrega após solicitação do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

I - Efetuar a entrega dos materiais e serviços ora contratados, conforme solicitação por parte do Município.

II - Fornecer ao Município sempre que solicitados, quaisquer informações e/ou esclarecimentos, sobre os materiais e serviços contratados, enquanto estiverem na garantia e/ou prazo de validade.

III - Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários que coincidirem sobre os materiais e serviços contratados.

IV - É obrigação da contratada o pagamento de tributos que incidirem sobre os materiais e serviços contratados em qualquer esfera.

V - Cumprir todas as demais obrigações constantes do Processo Licitatório nº 121/2021, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

VI – Manter diário de obra, para anotações diárias e fiscalização pelo preposto designado pelo Município, encaminhando-o no final da obra para arquivamento junto ao setor de obras.

VII - O proponente adjudicado deverá fornecer no ato da assinatura do contrato, o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, de acordo com as instruções Normativas nº 95/2003 e 100/2003 do INSS atualizadas.

VIII – Apresentar juntamente com a nota fiscal emitida referente a obra, folha de pagamento e GEFIP do mês anterior, de todos os servidores que atuaram na mesma.

IX - Fornecer materiais e serviços de primeira qualidade e com garantia.

X – Apresentar guia de recolhimento do Simples Nacional, se for o caso, após cada pagamento efetuado.

XI – É obrigação do Fornecedor, contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do inciso XIII do Art. 55 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

XII – O Fornecedor reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93 (Brasil 1993).

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

I - Fiscalizar e controlar os materiais e serviços contratados.

II - Esclarecer as dúvidas que forem apresentadas.

III – Se julgar necessário, promover rescisão contratual nos termos do Art. 78 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

IV - Cumprir as condições de pagamento, na forma como estabelecida neste contrato e Processo Licitatório nº 121/2021, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Para fazer frente às despesas decorrentes deste contrato, serão utilizados recursos previstos no Orçamento de 2022, do Município de São Bernardino – SC, no Projeto Atividade:

1.002.4490.00 - 1000 - 122/2021   -   Construção de Pontes 1.002.4490.00 - 3000 - 149/2022   -   Construção de Pontes e Bueiros 1.002.4490.00 - 1000 - 102/2022   -   Construção de Pontes e Bueiros

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I - O presente contrato fica vinculado ao Processo Licitatório nº 121/2021, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia, da Prefeitura Municipal de São Bernardino - SC.

II - O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado e em especial a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 (Brasil 1993), atualizada pela Lei 8.883 de 08 de Junho de 1994.

III - Cabe ao Município modificar unilateralmente o presente contrato, para melhor adequação às finalidades de interesse público.

IV - Cabe ao MUNICÍPIO rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos especificados nos incisos I do artigo 79 da Lei 8.883/94, em que o Fornecedor declara neste ato que é de seu conhecimento.

V - O presente contrato, a qualquer momento, poderá ser rescindido por mútuo consenso, ou conveniência administrativo, não lhe sendo devido qualquer valor, a título de indenização, ou qualquer outro título presente ou futuramente sob qualquer alegação ou fundamento.

VI – Fica por desde já, indicado o Sr. RAUL BENDER, portador do CPF n° 051.664.819-50, Secretário da Infraestrutura, além do setor de engenharia da AMNOROESTE, ou quem o vier substituir, para realizar a fiscalização e acompanhamento da obra, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Campo Erê - SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser, exceto o que dispõe o inciso VIII do artigo 29 da Constituição Federal.

E por estarem justos e contratados assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

São Bernardino SC, 25 de Janeiro de 2022.

DALVIR LUIZ LUDWIG				 GENACIR CARLOS ARAUJO

Prefeito Municipal                                                           		Fornecedor

Município

LUIZ HENRIQUE ZANOVELLO

Assessor Jurídico

OAB-SC 33.076

Testemunhas:___________________________          ________________________________