# CONTRATO Nº 80/2008

O Município de SÃO BERNARDINO-SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua José Scheid s/nº, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. IVO JOSÉ LUDWIG, brasileiro, casado residente e domiciliado na Rua Verônica Scheid s/nº, na Cidade de São Bernardino-SC, inscrito no CPF nº 627.208.729-20, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no 79569398000131, localizada na ROD PR 483 KM 09, empresa devidamente credenciada, neste ato representada pelo seu proprietário o Sr. IRES PITT  - REPRESENTANTE POR PROCURAÇÃO, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Cidade ROD PR 483 KM 09, inscrito no CPF sob nº 284.071.729-87, neste ato contratual simplesmente denominado FORNECEDOR, resolvem celebrar o presente termo regidas pelas cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa fornecedora de materiais e serviços para pavimentação de parte da Rua Verônica Scheid e parte da Rua José Scheid na sede do Município de São Bernardino-SC.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS

O Município contrata empresa fornecedora de materiais e serviços para pavimentação de parte da Rua Verônica Scheid e parte da Rua José Scheid na sede do Município de São Bernardino-SC, aqui denominado Fornecedor, o qual foi vencedor dos itens abaixo identificados, constantes no Processo Licitatório nº 36/2008, Modalidade de  Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia, por ter apresentado a menor proposta de preços.

I – Fundamento Legal – Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo Licitatório nº 36/2008, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

II - Do valor:

O valor dos produtos obedecerá tabela abaixo:

| Item | Quant | Unid. | Especificação | R$ Unit. | R$Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.862,00 | M2 | LIMPEZA DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE (CALÇAMENTO) | 0,82 | 6.446,84 |
| 2 | 15.724,00 | M2 | PINTURA DE LIGAÇÃO SOBRE O CALÇAMENTO (TAXA 0,5) | 0,94 | 14.780,56 |
| 3 | 7,80 | TN | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLT (RR-1C) | 1.276,44 | 9.956,23 |
| 4 | 393,10 | TN | FORNECIMENTO DE CBUQ REPERFILAGEM (e=2,0 cm) | 132,47 | 52.073,96 |
| 5 | 58,97 | TN | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CAP 50/70 | 1.643,90 | 96.940,78 |
| 6 | 589,65 | TN | FORNECIMENTO DE CBUQ CAPA (e=3,0 cm) | 132,47 | 78.110,94 |
| 7 | 372,48 | M2 | PINTURA HORIZONTAL DE FAIXAS COM TINTA ACRÍLICA - BRANCA | 26,10 | 9.721,73 |
| 8 | 6,00 | Und | SINALIZAÇÃO DE PLACAS OCTOGONAL COM I=0,33 - GT/GT | 145,05 | 870,30 |
| 9 | 8,00 | Und | SINALIZAÇÃO DE PLACAS 0,60 CM -GT/UI | 164,39 | 1.315,12 |
|  |  |  |  | TOTAL | 270.216,46 |

O valor total do contrato é de 270.216,46 (duzentos e setenta mil duzentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos), assim composto: R$ 243.194,81 (duzentos e quarenta e três mil cento e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos),   refere-se ao material e o valor de R$ 27.021,64 (vinte e sete mil vinte  e um reais e sessenta e quatro centavos), refere-se aos serviços.

III - Da forma de pagamento:

CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

IV - Da vigência:

A vigência do presente contrato será de 16/06/2008 até 31/12/2008, ficando sua eficácia condicionada a publicação do mesmo no Mural Público Municipal conforme determina o Artigo 73 da Lei Orgânica do Município, podendo o mesmo ser prorrogado através da realização de termo aditivo, sendo que toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente solicitada pela autoridade competente.

V - Do Reajustamento e atualização:

Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993 consolidada.

VI - Das compensações financeiras:

a) O Município descontará do fornecedor o percentual de 0,3 % (zero, três por cento) do valor do produto a cada dia de atraso na entrega após solicitação do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

I - Efetuar a entrega dos materiais e serviços ora contratados conforme solicitação por parte do Município.

II - Fornecer ao Município sempre que solicitados quaisquer informações e/ou esclarecimentos sobre os materiais e serviços contratados enquanto estiverem na garantia e/ou prazo de validade.

III - Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários que coincidirem sobre os materiais e serviços contratados.

IV - É obrigação da contratada o pagamento de tributos que incidirem sobre os materiais e serviços contratado em qualquer esfera.

V - Cumprir todas as demais obrigações constantes do Processo Licitatório nº 36/2008, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

VI – Manter diário de obra, para anotações diárias e fiscalização pelo preposto designado pelo Município, encaminhando-o no final da obra para arquivamento junto ao setor de obras.

VII - O proponente adjudicado deverá fornecer no ato da assinatura do contrato, o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho e PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, de acordo com as instruções Normativas nº 95/2003 e 100/2003 do INSS atualizadas.

VIII – Apresentar juntamente com a nota fiscal emitida referente a obra, folha de pagamento e GEFIP do mês anterior, de todos os servidores que atuaram na obra.

IX - Fornecer materiais e serviços de primeira qualidade e com garantia.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

I - Fiscalizar e controlar os materiais e serviços contratados.

II - Esclarecer as dúvidas que forem apresentadas.

III - Cumprir as condições de pagamento, na forma como estabelecida neste contrato e Processo Licitatório nº 36/2008, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Para fazer frente às despesas decorrentes deste contrato, serão utilizados recursos previstos no Orçamento de 2008 da Prefeitura Municipal no Projeto Atividade:

1.006.4490.00   -   Pavimentação de Ruas 1.006.4490.00   -   Pavimentação de Ruas

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I - O presente contrato fica vinculado ao Processo Licitatório nº 36/2008, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia, da Prefeitura Municipal de São Bernardino - SC.

II - O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado e em especial a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei 8.883 de 08 de Junho de 1994.

III - Cabe ao Município modificar unilateralmente o presente contrato, para melhor adequação às finalidades de interesse público.

IV - Cabe ao MUNICÍPIO rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos especificados nos incisos I do artigo 79 da Lei 8.883/94, em que o Fornecedor declara neste ato que é de seu conhecimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Campo Erê - SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser, exceto o que dispõe o inciso VIII do artigo 29 da Constituição Federal.

E por estarem justos e contratados assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

São Bernardino SC, 16 de Junho de 2008.

IVO JOSÉ LUDWIG							IRES PITT

Prefeito Municipal                                          	    	Representante por procuração

Município							Fornecedor

Testemunhas:   ____________________________               _________________________

CPF:						CPF: