# CONTRATO Nº 85/2010

O Município de SÃO BERNARDINO-SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.008, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal em exercício o Sr. ENIO LUIZ KLIPEL, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua José Scheid n° 897, neste Município, inscrito no CPF nº 582.814.529-00, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa BRITTER LTDA, inscrita no 95849279000199, localizada na ACESSO PLINIO ARLINDO DE NES, Chapecó – SC, empresa devidamente credenciada, neste ato representada pelo seu proprietário o Sr. EVANDRO BALDISSERA, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Cidade ACESSO PLINIO ARLINDO DE NES, Chapecó – SC, inscrito no CPF sob nº  , neste ato contratual simplesmente denominado FORNECEDOR, resolvem celebrar o presente termo regidas pelas cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa para realização de pavimentação asfáltica conforme contrato de repasse n° 0309729-38/2009 conv. SICONV n° 725197/2009 com área de 2.280 m² a ser realizado em parte da rua Santo Antonio e  pavimentação asfáltica conforme contrato de repasse n° 0308673-52/2009 conv. SICONV n° 710997/2009 com área de 2.325 m² a ser realizado em parte da rua São Francisco Xavier, ambas na sede do Município de São Bernardino-SC, conforme projeto de engenharia aprovado junto a REDUR/CAIXA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS

O Município Contratação de empresa para realização de pavimentação asfáltica conforme contrato de repasse n° 0309729-38/2009 conv. SICONV n° 725197/2009 com área de 2.280 m² a ser realizado em parte da rua Santo Antonio e  pavimentação asfáltica conforme contrato de repasse n° 0308673-52/2009 conv. SICONV n° 710997/2009 com área de 2.325 m² a ser realizado em parte da rua São Francisco Xavier, ambas na sede do Município de São Bernardino-SC, conforme projeto de engenharia aprovado junto a REDUR/CAIXA., do aqui denominado Fornecedor, o qual foi vencedor dos itens abaixo identificados, constantes no Processo Licitatório nº 40/2010, Modalidade de  Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia, por ter apresentado a menor proposta de preços.

I – Fundamento Legal – Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo Licitatório nº 40/2010, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

II - Do valor:

O valor total do contrato é de 185.961,34 (cento e oitenta e cinco mil novecentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos), sendo o valor de R$ 152.488,28 (cento e cinqüenta e dois mil quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos) relativo aos materiais e o valor de R$ 33.473,04 (trinta e três mil quatrocentos e setenta e três reais e quatro centavos) relativo a mão-de-obra, vinculado a Secretaria Infraestrutura, assim composto:

| ## Item | ## Quant | Unid. | # Especificação | # R$ Unit. | # R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.280,00 | M2 | LIMPEZA DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE (CALÇAMENTO) | 1,10 | 2.508,00 |
| 2 | 2.280,00 | M2 | PINTURA DE LIGAÇÃO SOBRE O CALÇAMENTO (TAXA 0,5) | 0,25 | 570,00 |
| 3 | 1,14 | TN | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA (RR2C) | 1.500,00 | 1.710,00 |
| 4 | 171,00 | TN | REPERFILAGEM EM CBUQ e=3cm | 109,00 | 18.639,00 |
| 5 | 10,26 | TN | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CAP 50/70 | 1.615,75 | 16.577,60 |
| 6 | 2.280,00 | M2 | PINTURA DE LIGAÇÃO (TX APLICAÇÃO=0,5L/M2 | 0,25 | 570,00 |
| 7 | 1,14 | TN | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA (RR2C) | 1.500,00 | 1.710,00 |
| 8 | 228,00 | TN | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ E=4CM | 109,00 | 24.852,00 |
| 9 | 13,68 | TN | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CAP 50/70 | 1.615,75 | 22.103,46 |
| 10 | 90,00 | M2 | PINTURA HORIZONTAL DE FAIXAS, DIZERES E MEIO FIO C/ TINTA ACRÍLICA | 12,75 | 1.147,50 |
| 11 | 4,00 | Und | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO , CON SUPORTE DE CANO DE FERRO. | 200,00 | 800,00 |
| 12 | 4,50 | M2 | PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL | 232,91 | 1.048,10 |
| 13 | 2.325,68 | M2 | LIMPEZA DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE (CALÇAMENTO) | 1,10 | 2.558,25 |
| 14 | 2.325,68 | M2 | PINTURA DE LIGAÇÃO (TX APLICAÇÃO=0,5L/M2 | 0,25 | 581,42 |
| 15 | 1,163 | TN | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA (RR2C) | 1.500,00 | 1.744,50 |
| 16 | 174,43 | TN | REPERFILAGEM EM CBUQ e=3cm | 109,00 | 19.012,87 |
| 17 | 10,47 | TN | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CAP 50/70 | 1.615,75 | 16.916,90 |
| 18 | 2.325,68 | M2 | PINTURA DE LIGAÇÃO (TX APLICAÇÃO=0,5L/M2 | 0,25 | 581,42 |
| 19 | 1,163 | TN | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA (RR2C) | 1.500,00 | 1.744,50 |
| 20 | 232,57 | TN | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ E=4CM | 109,00 | 25.350,13 |
| 21 | 13,95 | TN | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CAP 50/70 | 1.615,75 | 22.539,71 |
| 22 | 66,50 | M2 | PINTURA HORIZONTAL DE FAIXAS, DIZERES E MEIO FIO C/ TINTA ACRÍLICA | 12,75 | 847,88 |
| 23 | 4,00 | Und | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO , CON SUPORTE DE CANO DE FERRO. | 200,00 | 800,00 |
| 24 | 4,50 | M2 | PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL | 232,91 | 1.048,10 |
|  |  |  |  | TOTAL | 185.961,34 |

III - Da forma de pagamento:

CONFORME LIBERAÇÃO DOS RECURSOS APÓS MEDIÇÃO DA OBRA

IV - Da vigência:

A vigência do presente contrato será de 14/07/2010 até 31/12/2010, ficando sua eficácia condicionada a publicação do mesmo no Mural Público Municipal conforme determina o Artigo 73 da Lei Orgânica do Município, podendo o mesmo ser prorrogado através da realização de termo aditivo, sendo que toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente solicitada pela autoridade competente.

V - Do Reajustamento e atualização:

Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993 consolidada.

VI - Das compensações financeiras:

a) O Município descontará do fornecedor o percentual de 0,3 % (zero, três por cento) do valor do produto a cada dia de atraso na entrega após solicitação do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

I - Executar os serviços de acordo com as especificações e prazos determinados no Projeto Executivo, como também de acordo com o cronograma físico-financeiro e Projeto de engenharia.

II - Propiciar o acesso da fiscalização do Município de São Bernardino aos locais onde serão realizados os serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas, bem como permitir livre acesso aos Servidores da CAIXA ou outro órgão fiscalizador ao qual o Município esta sujeito, bem como dos órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis da Contratada, na forma da Lei.

III - A atuação da fiscalização do município de São Bernardino não exime a licitante vencedora de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços executados.

IV - Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no Projeto Executivo (plantas, memoriais descritivos, caderno de especificações técnicas e planilhas orçamentárias).

V - Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, da seguinte forma:

VI - Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, contados da comunicação do(s) defeito(s) pela Prefeitura.

VII - Concluir os serviços de manutenção no prazo máximo determinado pelo Município de São Bernardino.

VIII - Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não sejam realizados dentro do prazo, a licitante vencedora ficará sujeita à multa.

IX - Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha condições de uso satisfatório.

X - Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda.

XI - Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva adequados à execução dos serviços e de acordo com as normas de segurança vigentes.

XII - Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio do Município de São Bernardino, causados por seus funcionários em virtude da execução dos serviços.

XIII - Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços, devendo o espaço ser entregue limpo e em perfeitas condições de uso.

XVI Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade, que obedeçam às especificações, sob pena de impugnação destes pela fiscalização da Prefeitura.

XV - Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na aplicação dos materiais industrializados e dos de emprego especial, pois caberá à licitante vencedora, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação.

XVI - Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela Fiscalização do Município de São Bernardino como inadequados à execução dos serviços.

XVII - Entregar o local objeto desta licitação limpo, sem instalações provisórias e livres de entulho ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata. Concluído o objeto contratado, deverá a licitante vencedora comunicar o fato, por escrito, à Fiscalização do Município de São Bernardino, para que se possa proceder à vistoria da obra com vistas à sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas.

XVIII - Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso venha, como resultado de suas operações a danificá-los.

XIX -  Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o Município de São Bernardino.

XX - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

XXI -  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação para execução exigidas na licitação.

XXII - Outras obrigações constantes da minuta de contrato –

XXIII -  O Município de São Bernardino não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da licitante vencedora para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

XXIV - Mesmo os serviços sub-contratados pela licitante vencedora serão de sua inteira responsabilidade, cabendo à mesma o direito de ação de regresso perante a empresa contratada para ressarcimento do dano causado.

XXV - O proponente adjudicado deverá fornecer no ato da assinatura do contrato, o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho e PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, de acordo com as instruções Normativas nº 95/2003 e 100/2003 do INSS atualizadas.

XXVI - Cumprir todas as demais obrigações constantes do Processo Licitatório nº 40/2010, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

I - Fiscalizar e controlar os materiais e serviços contratados.

II - Esclarecer as dúvidas que forem apresentadas.

III - Cumprir as condições de pagamento, na forma como estabelecida neste contrato e Processo Licitatório nº 40/2010, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Para fazer frente às despesas decorrentes deste contrato, serão utilizados recursos previstos no Orçamento de 2010 da Prefeitura Municipal no Projeto Atividade:

1.006.4490.00   -   Pavimentação de Ruas 1.006.4490.00   -   Pavimentação de Ruas 1.006.4490.00   -   Pavimentação de Ruas

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I - O presente contrato fica vinculado ao Processo Licitatório nº 40/2010, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia, da Prefeitura Municipal de São Bernardino - SC.

II - O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado e em especial a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei 8.883 de 08 de Junho de 1994.

III - Cabe ao Município modificar unilateralmente o presente contrato, para melhor adequação às finalidades de interesse público.

IV - Cabe ao MUNICÍPIO rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos especificados nos incisos I do artigo 79 da Lei 8.883/94, em que o Fornecedor declara neste ato que é de seu conhecimento.

V – Fica por desde já, indicada o Sr. Adelar Luiz Banaszeski, Secretario de Infraestrutura, ou quem a vier substituir, para realizar a fiscalização e acompanhamento da obra, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Campo Erê - SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser, exceto o que dispõe o inciso VIII do artigo 29 da Constituição Federal.

E por estarem justos e contratados assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

São Bernardino SC, 14 de Julho de 2010.

ENIO LUIZ KLIPEL						EVANDRO BALDISSERA

Prefeito Municipal em exercício                                                   	     Fornecedor

Município

Testemunhas:____________________________     	________________________________