# CONTRATO Nº 90/2013

O Município de SÃO BERNARDINO-SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.008, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. IVO JOSÉ LUDWIG, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua São Bernardino, nº 806, neste Município, inscrito no CPF nº 627.208.729-20, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa SCHAFER E BELING LTDA ME, inscrita no 10644035000117, localizada na RUA SANTA CATARINA 585, CENTRO, na Cidade de Cunha Porã – SC, empresa devidamente credenciada, neste ato representada pelo seu proprietário o Sr. FABRICIO SCHAFER, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Cidade RUA SANTA CATARINA 585, CENTRO, Cunha Porã – SC, inscrito no CPF sob nº 745.945.839-20, neste ato contratual simplesmente denominado FORNECEDOR, resolvem celebrar o presente termo regidas pelas cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa para construção de um barracão industrial com área de 500,75 m² a ser construído no lote nº 06 da quadra nº 04, situado na Rua da Praia, Bairro Scheid, de propriedade do Município de São Bernardino - SC.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS

O Município Contratação de empresa para construção de um barracão industrial com área de 500,75 m² a ser construído no lote nº 06 da quadra nº 04, situado na Rua da Praia, Bairro Scheid, de propriedade do Município de São Bernardino - SC, do aqui denominado Fornecedor, o qual foi vencedor dos itens abaixo identificados, constantes no Processo Licitatório nº 29/2013, Modalidade de  Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia, por ter apresentado a menor proposta de preços.

I – Fundamento Legal – Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo Licitatório nº 29/2013, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

II - Do valor:

O valor total do contrato é de 124.023,48 (cento e vinte e quatro mil e vinte e três reais e quarenta e oito centavos), sendo o valor de R$ 80.615,26 (oitenta mil seiscentos e quinze reais e vinte e dois centavos) relativo aos materiais e o valor de R$ 43.408,22 (quarenta e três mil quatrocentos e oito reais e vinte e dois centavos) relativo a mão-de-obra, vinculado a Secretaria, assim composto:

| ÍTEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DO OBJETO | R$ UNIT. | R$ TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 3,00 | M2 | Placa da Obra - Pintada/fixada estrutura de madeira | 225,00 | 675,00 |
| 65 | 500,75 | M2 | LOCAÇÃO DE OBRA POR M2 CONSTRUÍDO | 2,20 | 1.101,65 |
| 66 | 5,30 | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO 1ª PARTE ATÉ 1,50 M | 24,00 | 127,20 |
| 67 | 0,95 | M3 | SAPATA CONCRETO ARMADO fck 15 MPa- COMPLETA | 1.490,00 | 1.415,50 |
| 68 | 2,48 | M3 | REATERRO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE SOLO | 25,00 | 62,00 |
| 69 | 22,50 | M2 | Impermeabilização de viga baldrame c/ pintura asfáltica | 6,90 | 155,25 |
| 70 | 1,87 | M3 | Viga baldrame concreto armado 12X25 Fck 20MPa - completa | 1.425,00 | 2.664,75 |
| 71 | 3,00 | M3 | VIGA ESTRUTURAL CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA - COMPLETA (15x20) CM | 1.425,00 | 4.275,00 |
| 72 | 4,00 | Und | Pilar pré-moldado de concreto 20x30cm h=6,00m | 814,50 | 3.258,00 |
| 73 | 6,00 | Und | Pilar pré-moldado de concreto 20x30cm h=7,00m | 949,00 | 5.694,00 |
| 74 | 36,50 | M2 | ALVENARIA TIJ 6 FUROS DE 10 CM - J 15MM CI-AR-AR1:2:8 | 35,50 | 1.295,75 |
| 75 | 198,75 | M2 | Bloco de concreto aparente 15X20X40 | 49,28 | 9.794,40 |
| 76 | 546,18 | M2 | Estrutura metálica atirantada/contraventada/terciada/pintura | 61,00 | 33.316,98 |
| 77 | 522,18 | M2 | Cobertura com telha aluzic 0,43cm | 29,50 | 15.404,31 |
| 78 | 24,00 | M2 | TELHAS TRANSLUCIDA EM FIBRA DE VIDRO ONDULADA DE 1,20M, PARA COBERTURA | 35,00 | 840,00 |
| 79 | 93,88 | M2 | Oitão com telha aluzic 0,43mm | 47,93 | 4.499,67 |
| 80 | 42,00 | M | CALHA CHAPA GALVANIZADA CORTE 50CM | 38,00 | 1.596,00 |
| 81 | 493,27 | M2 | LASTRO DE PEDRA BRITA 5CM | 4,00 | 1.973,08 |
| 82 | 493,27 | M2 | LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO - AREIA- PEDRA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL | 25,00 | 12.331,75 |
| 83 | 493,27 | M2 | REGULARIZAÇÃO DE PISO BASE PARA ARGAMASSA TRAÇO 1:3 E=2,00CM - LAJE | 13,00 | 6.412,51 |
| 84 | 1,00 | Und | Portão elevação 470x470 completo c/ pintura | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 85 | 15,00 | M2 | Janela basculante ferro / 4mm 300x100/370cm | 330,00 | 4.950,00 |
| 86 | 0,30 | M3 | VERGAS E CONTRAVERGAS EM PORTAS E JANELAS | 1.100,00 | 330,00 |
| 87 | 36,50 | M2 | CHAPISCO INTERNO E EXTERNO PARA REBOCO - PREPARO E APLICAÇÃO | 4,90 | 178,85 |
| 88 | 36,50 | M2 | REBOCO - MASSA UNICA 15mm ARGAMASSA REGULAR CI-CA-AR 1:2:8 | 18,00 | 657,00 |
| 89 | 4,00 | PTO | INTERUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR- INCLUSIVE CAIXA 2X4'' | 62,00 | 248,00 |
| 90 | 8,00 | PTO | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR INCLUSIVE 2X4" | 62,00 | 496,00 |
| 91 | 16,00 | PTO | LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40W 220V | 260,00 | 4.160,00 |
| 92 | 1,00 | Und | Caixa de passagem para 06 disjuntores | 80,00 | 80,00 |
| 93 | 2,00 | Und | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A/30A | 40,00 | 80,00 |
| 94 | 500,75 | M2 | Limpeza da obra | 1,10 | 550,83 |
|  |  |  |  | TOTAL | 124.023,48 |

III - Da forma de pagamento:

CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

IV - Da vigência:

A vigência do presente contrato será de 07/05/2013 até 31/12/2013, ficando sua eficácia condicionada a publicação do mesmo no Mural Público Municipal conforme determina o Artigo 73 da Lei Orgânica do Município, podendo o mesmo ser prorrogado através da realização de termo aditivo, sendo que toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente solicitada pela autoridade competente.

V - Do Reajustamento e atualização:

Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993 consolidada.

VI - Das compensações financeiras:

a) O Município descontará do fornecedor o percentual de 0,3 % (zero, três por cento) do valor do produto a cada dia de atraso na entrega após solicitação do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

I - Efetuar a entrega dos materiais e serviços ora contratados conforme solicitação por parte do Município.

II - Fornecer ao Município sempre que solicitados quaisquer informações e/ou esclarecimentos sobre os materiais e serviços contratados enquanto estiverem na garantia e/ou prazo de validade.

III - Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários que coincidirem sobre os materiais e serviços contratados.

IV - É obrigação da contratada o pagamento de tributos que incidirem sobre os materiais e serviços contratado em qualquer esfera.

V - Cumprir todas as demais obrigações constantes do Processo Licitatório nº 29/2013, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

VI – Manter diário de obra, para anotações diárias e fiscalização pelo preposto designado pelo Município, encaminhando-o no final da obra para arquivamento junto ao setor de obras.

VII - O proponente adjudicado deverá fornecer no ato da assinatura do contrato, o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, de acordo com as instruções Normativas nº 95/2003 e 100/2003 do INSS atualizadas.

VIII – Apresentar juntamente com a nota fiscal emitida referente a obra, folha de pagamento e GEFIP do mês anterior, de todos os servidores que atuaram na mesma.

IX - Fornecer materiais e serviços de primeira qualidade e com garantia.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

I - Fiscalizar e controlar os materiais e serviços contratados.

II - Esclarecer as dúvidas que forem apresentadas.

III - Cumprir as condições de pagamento, na forma como estabelecida neste contrato e Processo Licitatório nº 29/2013, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Para fazer frente às despesas decorrentes deste contrato, serão utilizados recursos previstos no Orçamento de 2013 da Prefeitura Municipal no Projeto Atividade:

2.044.4490.00 - 130 - 112/2013   -   Manutenção da Sec. da Agricultura 1.010.4490.00 - 130 - 132/2013   -   Ampliação de Área Industrial

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I - O presente contrato fica vinculado ao Processo Licitatório nº 29/2013, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia, da Prefeitura Municipal de São Bernardino - SC.

II - O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado e em especial a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei 8.883 de 08 de Junho de 1994.

III - Cabe ao Município modificar unilateralmente o presente contrato, para melhor adequação às finalidades de interesse público.

IV - Cabe ao MUNICÍPIO rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos especificados nos incisos I do artigo 79 da Lei 8.883/94, em que o Fornecedor declara neste ato que é de seu conhecimento.

V – Fica por desde já, indicado Engenheiro da AMNOROESTE Sr. Eduardo Bratti, ou quem o vier substituir, para realizar a fiscalização e acompanhamento da obra, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Campo Erê - SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser, exceto o que dispõe o inciso VIII do artigo 29 da Constituição Federal.

E por estarem justos e contratados assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

São Bernardino SC, 7 de Maio de 2013.

IVO JOSÉ LUDWIG					  FABRICIO SCHAFER

Prefeito Municipal                                                           Fornecedor

Município

CÁSSIO ANDRÉ PREDEBON

Assessor Jurídico

OAB-SC 17.151

Testemunhas:___________________________          ________________________________