# CONTRATO Nº 136/2014

O Município de SÃO BERNARDINO-SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.008, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. IVO JOSÉ LUDWIG, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua São Bernardino, nº 806, neste Município, inscrito no CPF nº 627.208.729-20, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa BENEFATTO CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no 14730976000124, localizada na RUA ANITA GARIBALDI, 626, empresa devidamente credenciada, neste ato representada pelo sua proprietária a Sra. TALITA KARINE SOARES, brasileira, casada, residente e domiciliada na Cidade RUA ANITA GARIBALDI, 626, inscrito no CPF sob nº 061.190.549-36, neste ato contratual simplesmente denominado FORNECEDOR, resolvem celebrar o presente termo regidas pelas cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa para construção de ponte pré-moldada em concreto com área de 102,30 m² sobre o rio pesqueiro, ligando a Comunidade de Santa Maria com a Comunidade de Linha Alfa IV no interior do Município, conforme Convênio nº 2014TR1643, celebrado como Estado de Santa Catarina, através da 3ª SDR e o Município de São Bernardino - SC, processo SDR03-750/2014 ER03 714143, conforme projeto de engenharia que integra o processo licitatório.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS

O Município Contratação de empresa para construção de ponte pré-moldada em concreto com área de 102,30 m² sobre o rio pesqueiro, ligando a Comunidade de Santa Maria com a Comunidade de Linha Alfa IV no interior do Município, conforme Convênio nº 2014TR1643, celelbrado como Estado de Santa Catarina, através da 3ª SDR e o Município de São Bernardino - SC, processo SDR03-750/2014 ER03 714143, conforme projeto de engenharia que integra o processo licitatório.
, do aqui denominado Fornecedor, o qual foi vencedor dos itens abaixo identificados, constantes no Processo Licitatório nº 52/2014, Modalidade de  Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia, por ter apresentado a menor proposta de preços.

I – Fundamento Legal – Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo Licitatório nº 52/2014, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

II - Do valor:

O valor total do contrato é de 145.901,69 (cento e quarenta e cinco mil novecentos e um reais e sessenta e nove centavos), sendo o valor de R$ 29.209,00 (vinte e nove mil duzentos e nove reais) relativo aos materiais e o valor de R$ 116.688,25 (cento e dezesseis mil seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos) relativo a mão-de-obra, vinculado a Secretaria da Infraestrutura, assim composto:

| Item | Quant | Unid. | Especificação | R$ Unit. | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,00 | M2 | PLACA DA OBRA PINTADA FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 220,57 | 661,71 |
| 2 | 102,30 | M2 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO. | 1,82 | 186,19 |
| 3 | 24,00 | M3 | ALVENARIA DE PEDRAS ARGAMASSADAS DUPLA | 359,63 | 8.631,12 |
| 4 | 16,30 | M2 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA - FUNDAÇÃO/VIGAS/PILARES | 1.812,51 | 29.543,91 |
| 5 | 8,15 | M2 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA - FUNDAÇÃO/PILAR CENTRAL | 1.812,51 | 14.771,96 |
| 6 | 6,00 | Und | VIGAS LONGARINAS PRÉ MOLDADAS EM CONCRE. ARMADO-COLOCADAS SEÇÃO 23 CM(BASE SUPERIOR), 50 CM (ALMA), COMPRIMENTO 5,00M | 4.795,00 | 28.770,00 |
| 7 | 22,00 | Und | PLACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/ QUARDA RODAS 0,16X1,00X465M - 1,00M³ | 2.397,50 | 52.745,00 |
| 8 | 1.380,00 | Km | TRANSPORTE DE MATERIAIS DMT>50KM, CAMINHÃO 9T-82,00M³-205T | 1,25 | 1.725,00 |
| 9 | 4,80 | M3 | CONCRETO DE CAPEAMENTO E=5CM C/ MALHA DE FERRO | 1.812,51 | 8.700,05 |
| 10 | 102,30 | M2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1,63 | 166,75 |
|  |  |  |  | TOTAL | 145.901,69 |

III - Da forma de pagamento:

CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

IV - Da vigência:

A vigência do presente contrato será de 08/07/2014 até 31/12/2014, ficando sua eficácia condicionada a publicação do mesmo no Mural Público Municipal conforme determina o Artigo 73 da Lei Orgânica do Município, podendo o mesmo ser prorrogado através da realização de termo aditivo, sendo que toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente solicitada pela autoridade competente.

V - Do Reajustamento e atualização:

Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993 consolidada.

VI - Das compensações financeiras:

a) O Município descontará do fornecedor o percentual de 0,3 % (zero, três por cento) do valor do produto a cada dia de atraso na entrega após solicitação do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

I - Efetuar a entrega dos materiais e serviços ora contratados conforme solicitação por parte do Município.

II - Fornecer ao Município sempre que solicitados quaisquer informações e/ou esclarecimentos sobre os materiais e serviços contratados enquanto estiverem na garantia e/ou prazo de validade.

III - Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários que coincidirem sobre os materiais e serviços contratados.

IV - É obrigação da contratada o pagamento de tributos que incidirem sobre os materiais e serviços contratado em qualquer esfera.

V - Cumprir todas as demais obrigações constantes do Processo Licitatório nº 52/2014, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

VI – Manter diário de obra, para anotações diárias e fiscalização pelo preposto designado pelo Município, encaminhando-o no final da obra para arquivamento junto ao setor de obras.

VII - O proponente adjudicado deverá fornecer no ato da assinatura do contrato, o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, de acordo com as instruções Normativas nº 95/2003 e 100/2003 do INSS atualizadas.

VIII – Apresentar juntamente com a nota fiscal emitida referente a obra, folha de pagamento e GEFIP do mês anterior, de todos os servidores que atuaram na mesma.

IX - Fornecer materiais e serviços de primeira qualidade e com garantia.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

I - Fiscalizar e controlar os materiais e serviços contratados.

II - Esclarecer as dúvidas que forem apresentadas.

III - Cumprir as condições de pagamento, na forma como estabelecida neste contrato e Processo Licitatório nº 52/2014, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Para fazer frente às despesas decorrentes deste contrato, serão utilizados recursos previstos no Orçamento de 2013 da Prefeitura Municipal no Projeto Atividade:

1.005.4490.00 - 628 - 202/2014   -   Construção de Pontes 1.005.4490.00 - 130 - 123/2014   -   Construção de Pontes

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I - O presente contrato fica vinculado ao Processo Licitatório nº 52/2014, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia, da Prefeitura Municipal de São Bernardino - SC.

II - O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado e em especial a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei 8.883 de 08 de Junho de 1994.

III - Cabe ao Município modificar unilateralmente o presente contrato, para melhor adequação às finalidades de interesse público.

IV - Cabe ao MUNICÍPIO rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos especificados nos incisos I do artigo 79 da Lei 8.883/94, em que o Fornecedor declara neste ato que é de seu conhecimento.

V – Fica por desde já, indicado Engenheiro da AMNOROESTE Sr. Eduardo Bratti, ou quem o vier substituir, para realizar a fiscalização e acompanhamento da obra, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Campo Erê - SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser, exceto o que dispõe o inciso VIII do artigo 29 da Constituição Federal.

E por estarem justos e contratados assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

São Bernardino SC, 8 de Julho de 2014.

IVO JOSÉ LUDWIG      				          TALITA KARINE SOARES

Prefeito Municipal						       Contratado

LUIZ HENRIQUE MASETO ZANOVELLO

Assessor Jurídico

OAB-SC 33.076

Testemunhas: _______________________			___________________________