# CONTRATO Nº 176/2014

O Município de SÃO BERNARDINO-SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.008, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. IVO JOSÉ LUDWIG, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua São Bernardino, nº 806, neste Município, inscrito no CPF nº 627.208.729-20, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa SCHAFER E BELING LTDA ME, inscrita no 10644035000117, localizada na Rua RUA SANTA CATARINA 585, CENTRO, na Cidade de Cunha Porã – SC, empresa devidamente credenciada, neste ato representada pelo sua bastante procuradora a Sra. CLAIDES BELING SCHAFER, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua RUA SANTA CATARINA 585, CENTRO, na Cidade de Cunha Porã - SC inscrita no CPF sob nº 526.398.949-00, neste ato contratual simplesmente denominado FORNECEDOR, resolvem celebrar o presente termo regidas pelas cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA 1ª  ETAPA DO ABATEDOURO  DE ANIMAIS CONFORME  PROCESSO Nº SDR03-550/2014 - ER03 524140, PROPOSTA Nº 13.228 E CONVÊNIO Nº 2014TR2590, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS

O Município CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA  CONSTRUÇÃO DA 1ª  ETAPA DO ABATEDOURO  DE ANIMAIS CONFORME  PROCESSO Nº SDR03-550/2014 - ER03 524140, PROPOSTA Nº 13.228 E CONVÊNIO Nº 2014TR2590, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO. , do aqui denominado Fornecedor, o qual foi vencedor dos itens abaixo identificados, constantes no Processo Licitatório nº 71/2014, Modalidade de  Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia, por ter apresentado a menor proposta de preços.

I – Fundamento Legal – Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo Licitatório nº 71/2014, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

II - Do valor:

O valor total do contrato é de 96.823,87 (noventa e seis mil oitocentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos), sendo o valor de R$ 67.776,71 (sessenta e sete mil setecentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos) relativo aos materiais e o valor de R$ 29.047,16 (vinte e nove mil quarenta e sete reais e dezesseis centavos) relativo a mão-de-obra, vinculado a Secretaria da infraestrutura, assim composto:

| Item | Quant | Unid. | Especificação | R$ Unit. | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,00 | M2 | PLACA DA OBRA PINTADA FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 70,00 | 210,00 |
| 2 | 5,545 | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO 1ª PARTE ATÉ 1,50 M | 33,00 | 182,99 |
| 3 | 2,74 | M3 | SAPATA CONCRETO ARMADO Fck 20 Mpa - COMPLETA | 630,00 | 1.726,20 |
| 4 | 5,00 | M3 | Viga baldrame concreto armado 12X25 Fck 20MPa - completa | 1.135,00 | 5.675,00 |
| 5 | 9,15 | M3 | VIGA CINTA FCK = 20MPA COMPLETO | 1.135,00 | 10.385,25 |
| 6 | 5,00 | M3 | VIGA CINTA FCK = 20MPA COMPLETO | 1.135,00 | 5.675,00 |
| 7 | 2,00 | M3 | VERGAS E CONTRAVERGAS EM PORTAS E JANELAS | 1.170,00 | 2.340,00 |
| 8 | 306,86 | M2 | Estrutura metálica atirantada/contraventada/terciada/pintura | 46,00 | 14.115,56 |
| 9 | 306,86 | M2 | Telhas em aluzinc ondulada 0,43mm natural p/cobertura, bem como acessórios para fixação e mão de obra p/instalação | 43,00 | 13.194,98 |
| 10 | 77,00 | M | CALHA CHAPA GALVANIZADA CORTE 50CM | 38,00 | 2.926,00 |
| 13 | 715,00 | M2 | ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO 15X20X40 E=15CM | 56,00 | 40.040,00 |
| 14 | 306,86 | M2 | Limpeza da obra | 1,15 | 352,89 |
|  |  |  |  | TOTAL | 96.823,87 |

III - Da forma de pagamento:

CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETO DE ENGENHARI

IV - Da vigência:

A vigência do presente contrato será de 22/09/2014 até 31/12/2014, ficando sua eficácia condicionada a publicação do mesmo no Mural Público Municipal conforme determina o Artigo 73 da Lei Orgânica do Município, podendo o mesmo ser prorrogado através da realização de termo aditivo, sendo que toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente solicitada pela autoridade competente. O presente Contrato poderá ser aditado conforme regulamentação prevista na Seção III, Art. 65 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

V - Do Reajustamento e atualização:

Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993 consolidada.

VI - Das compensações financeiras:

a) O Município descontará do fornecedor o percentual de 0,3 % (zero, três por cento) do valor do produto a cada dia de atraso na entrega após solicitação do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

I - Efetuar a entrega dos materiais e serviços ora contratados conforme solicitação por parte do Município.

II - Fornecer ao Município sempre que solicitados quaisquer informações e/ou esclarecimentos sobre os materiais e serviços contratados enquanto estiverem na garantia e/ou prazo de validade.

III - Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários que coincidirem sobre os materiais e serviços contratados.

IV - É obrigação da contratada o pagamento de tributos que incidirem sobre os materiais e serviços contratado em qualquer esfera.

V - Cumprir todas as demais obrigações constantes do Processo Licitatório nº 71/2014, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

VI – Manter diário de obra, para anotações diárias e fiscalização pelo preposto designado pelo Município, encaminhando-o no final da obra para arquivamento junto ao setor de obras.

VII - O proponente adjudicado deverá fornecer no ato da assinatura do contrato, o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, de acordo com as instruções Normativas nº 95/2003 e 100/2003 do INSS atualizadas.

VIII – Apresentar juntamente com a nota fiscal emitida referente a obra, folha de pagamento e GEFIP do mês anterior, de todos os servidores que atuaram na mesma.

IX - Fornecer materiais e serviços de primeira qualidade e com garantia.

X – Apresentar guia de recolhimento do Simples Nacional, se for o caso, após cada pagamento efetuado.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

I - Fiscalizar e controlar os materiais e serviços contratados.

II - Esclarecer as dúvidas que forem apresentadas.

III - Cumprir as condições de pagamento, na forma como estabelecida neste contrato e Processo Licitatório nº 71/2014, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Para fazer frente às despesas decorrentes deste contrato, serão utilizados recursos previstos no Orçamento de 2013 da Prefeitura Municipal no Projeto Atividade:

1.033.4490.00 - 633 - 212/2014   -   Construção de Abatedouro Municipal

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I - O presente contrato fica vinculado ao Processo Licitatório nº 71/2014, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia, da Prefeitura Municipal de São Bernardino - SC.

II - O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado e em especial a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei 8.883 de 08 de Junho de 1994.

III - Cabe ao Município modificar unilateralmente o presente contrato, para melhor adequação às finalidades de interesse público.

IV - Cabe ao MUNICÍPIO rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos especificados nos incisos I do artigo 79 da Lei 8.883/94, em que o Fornecedor declara neste ato que é de seu conhecimento.

V – Ficam por desde já, indicados o Sr. Ademir Nilson, Secretário da Infraestrutura, juntamente com o Engenheiro da AMNOROESTE Sr. Eduardo Bratti, ou quem os vier substituir, para realizarem a fiscalização e acompanhamento da obra, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Campo Erê - SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser, exceto o que dispõe o inciso VIII do artigo 29 da Constituição Federal.

E por estarem justos e contratados assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

São Bernardino SC, 22 de Setembro de 2014.

IVO JOSÉ LUDWIG					CLAIDES BELING SCHAFER

Prefeito Municipal                                                           Fornecedor

Município

LUIZ HENRIQUE MASETO ZANOVELLO

Assessor Jurídico

OAB-SC 33.076

Testemunhas:___________________________          ________________________________