CONTRATO Nº 163/2015

TERMO ADITIVO SEGUNDO AO CONTRATO Nº 136/2014, REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO-SC E A EMPRESA BENEFATTO CONSTRUTORA LTDA ME E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Município de São Bernardino-SC, pessoa jurídica, de direito público, inscrito no CNPJ nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.008, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. IVO JOSÉ LUDWIG, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua São Bernardino, nº 806, neste Município, inscrito no CPF nº 627.208.729-20, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa BENEFATTO CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no 14730976000124, localizada na RUA ANITA GARIBALDI, 626, empresa devidamente credenciada, neste ato representada pelo sua proprietária a Sra. TALITA KARINE SOARES, brasileira, casada, residente e domiciliada na Cidade RUA ANITA GARIBALDI, 626, inscrito no CPF sob nº 061.190.549-36, neste ato contratual simplesmente denominado FORNECEDOR, de comum acordo resolvem celebrar o presente contrato pelas seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

Termo aditivo ao Contrato nº 136/2014 que trata da contratação de empresa para construção de ponte pré-moldada em concreto com área de 102,30 m² sobre o rio pesqueiro, ligando a Comunidade de Santa Maria com a Comunidade de Linha Alfa IV no interior do Município, conforme Convênio nº 2014TR1643, celebrado como Estado de Santa Catarina, através da 3ª SDR e o Município de São Bernardino - SC, processo SDR03-750/2014 ER03 714143, conforme projeto de engenharia que integra o processo licitatório.

CLÁUSULA SEGUNDA DO FUNDAMENTO LEGAL, VALOR E VIGÊNCIA.

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo Licitatório nº 52/2014, modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia, Contrato nº 136/2014 aditado pelo Contrato nº 256/2014.

#### VALOR – O valor do presente Termo Aditivo Contratual é de R$  23.000,00 (vinte e três mil reais).

VIGÊNCIA – A vigência do presente contrato será de 28/09/2015 até o dia 31/12/2015.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS QUANTIDADES E ADITAMENTO

As partes integrantes deste instrumento com base no Processo Licitatório nº 52/2014, modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia, Contrato nº 136/2014 aditado pelo Contrato nº 256/2014, contratam as quantidades, conforme demonstrativo no quadro abaixo:

QUANTITATIVOS E VALORES DO CONTRATO ORIGINAL Nº 136/2014

| Item | Quant | Unid. | Especificação | R$ Unit. | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,00 | M2 | PLACA DA OBRA PINTADA FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 220,57 | 661,71 |
| 2 | 102,30 | M2 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO. | 1,82 | 186,19 |
| 3 | 24,00 | M3 | ALVENARIA DE PEDRAS ARGAMASSADAS DUPLA | 359,63 | 8.631,12 |
| 4 | 16,30 | M2 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA - FUNDAÇÃO/VIGAS/PILARES | 1.812,51 | 29.543,91 |
| 5 | 8,15 | M2 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA - FUNDAÇÃO/PILAR CENTRAL | 1.812,51 | 14.771,96 |
| 6 | 6,00 | Und | VIGAS LONGARINAS PRÉ MOLDADAS EM CONCRE. ARMADO-COLOCADAS SEÇÃO 23 CM(BASE SUPERIOR), 50 CM (ALMA), COMPRIMENTO 5,00M | 4.795,00 | 28.770,00 |
| 7 | 22,00 | Und | PLACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/ QUARDA RODAS 0,16X1,00X465M - 1,00M³ | 2.397,50 | 52.745,00 |
| 8 | 1.380,00 | Km | TRANSPORTE DE MATERIAIS DMT>50KM, CAMINHÃO 9T-82,00M³-205T | 1,25 | 1.725,00 |
| 9 | 4,80 | M3 | CONCRETO DE CAPEAMENTO E=5CM C/ MALHA DE FERRO | 1.812,51 | 8.700,05 |
| 10 | 102,30 | M2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1,63 | 166,75 |
|  |  |  |  | TOTAL | 145.901,69 |

QUANTITATIVOS E VALORES REPROGRAMADO

| Item | Quant | Unid. | Especificação | R$ Unit. | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,00 | M2 | PLACA DA OBRA PINTADA FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 220,57 | 661,71 |
| 2 | 102,30 | M2 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO. | 1,82 | 186,19 |
| 3 | 24,00 | M3 | ALVENARIA DE PEDRAS ARGAMASSADAS DUPLA | 359,63 | 8.631,12 |
| 4 | 16,30 | M2 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA - FUNDAÇÃO/VIGAS/PILARES | 1.812,51 | 29.543,91 |
| 5 | 5,82 | M2 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA - FUNDAÇÃO/PILAR CENTRAL | 1.812,51 | 10.548,81 |
|  | 11,30 | M3 | SAPATA EM CONCRETO ARMADO | 1.812,51 | 20.481,36 |
|  | 1,00 | M3 | ENGASTAMENTO EM ROCHA | 3.116,77 | 3.116,77 |
| 6 | 6,00 | Und | VIGAS LONGARINAS PRÉ MOLDADAS EM CONCRE. ARMADO-COLOCADAS SEÇÃO 23 CM(BASE SUPERIOR), 50 CM (ALMA), COMPRIMENTO 5,00M | 4.795,00 | 28.770,00 |
| 7 | 22,00 | Und | PLACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/ QUARDA RODAS 0,16X1,00X465M - 1,00M³ | 2.397,50 | 52.745,00 |
| 8 | 1.380,00 | Km | TRANSPORTE DE MATERIAIS DMT>50KM, CAMINHÃO 9T-82,00M³-205T | 1,25 | 1.725,00 |
| 9 | 4,80 | M3 | CONCRETO DE CAPEAMENTO E=5CM C/ MALHA DE FERRO | 1.812,51 | 8.700,05 |
|  | 2,00 | M3 | VIGA TRANSVERSINA EM CONCRETO ARMADO – MOLDADO “IN LOCO” | 1.812,51 | 3.625,02 |
| 10 | 102,30 | M2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1,63 | 166,75 |
|  |  |  |  | TOTAL | 168.901,69 |

QUANTITATIVO E VALOR SUPRESSIVO

| Item | Quant | Unid. | Especificação | R$ Unit. | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,00 | M2 | PLACA DA OBRA PINTADA FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 220,57 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | M2 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO. | 1,82 | 0,00 |
| 3 | 0,00 | M3 | ALVENARIA DE PEDRAS ARGAMASSADAS DUPLA | 359,63 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | M2 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA - FUNDAÇÃO/VIGAS/PILARES | 1.812,51 | 0,00 |
| 5 | 2,33 | M2 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA - FUNDAÇÃO/PILAR CENTRAL | 1.812,51 | 4.223,15 |
| 6 | 0,00 | Und | VIGAS LONGARINAS PRÉ MOLDADAS EM CONCRE. ARMADO-COLOCADAS SEÇÃO 23 CM(BASE SUPERIOR), 50 CM (ALMA), COMPRIMENTO 5,00M | 4.795,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | Und | PLACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/ QUARDA RODAS 0,16X1,00X465M - 1,00M³ | 2.397,50 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | Km | TRANSPORTE DE MATERIAIS DMT>50KM, CAMINHÃO 9T-82,00M³-205T | 1,25 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | M3 | CONCRETO DE CAPEAMENTO E=5CM C/ MALHA DE FERRO | 1.812,51 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | M2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1,63 | 0,00 |
|  |  |  |  | TOTAL | 4.223,15 |

QUANTITATIVOS E VALORES DE ADITIVO

| Item | Quant | Unid. | Especificação | R$ Unit. | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,00 | M2 | PLACA DA OBRA PINTADA FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 220,57 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | M2 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO. | 1,82 | 0,00 |
| 3 | 0,00 | M3 | ALVENARIA DE PEDRAS ARGAMASSADAS DUPLA | 359,63 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | M2 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA - FUNDAÇÃO/VIGAS/PILARES | 1.812,51 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | M2 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA - FUNDAÇÃO/PILAR CENTRAL | 1.812,51 | 0,00 |
|  | 11,30 | M3 | SAPATA EM CONCRETO ARMADO | 1.812,51 | 20.481,36 |
|  | 1,00 | M3 | ENGASTAMENTO EM ROCHA | 3.116,77 | 3.116,77 |
| 6 | 0,00 | Und | VIGAS LONGARINAS PRÉ MOLDADAS EM CONCRE. ARMADO-COLOCADAS SEÇÃO 23 CM(BASE SUPERIOR), 50 CM (ALMA), COMPRIMENTO 5,00M | 4.795,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | Und | PLACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/ QUARDA RODAS 0,16X1,00X465M - 1,00M³ | 2.397,50 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | Km | TRANSPORTE DE MATERIAIS DMT>50KM, CAMINHÃO 9T-82,00M³-205T | 1,25 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | M3 | CONCRETO DE CAPEAMENTO E=5CM C/ MALHA DE FERRO | 1.812,51 | 0,00 |
|  | 2,00 | M3 | VIGA TRANSVERSINA EM CONCRETO ARMADO – MOLDADO “IN LOCO” | 1.812,51 | 3.625,02 |
| 10 | 0,00 | M2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1,63 | 0,00 |
|  |  |  |  | TOTAL | 27.223,15 |

CLAUSULA QUARTA - DO ADITAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO E FISCALIZAÇÃO

DO ADITAMENTO - Face acordo mútuo entre as partes neste termo ampliam os quantitativos supra demonstrados, objeto do Contrato nº 136/2014.

DA FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, sendo que as datas de pagamentos e reajustes, são os mesmos constantes no Processo Licitatório nº 52/2014, modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia, Contrato nº 136/2014, aditado pelo Contrato n 256/2014.

DA FISCALIZAÇÃO - Fica por desde já, designado o Sr. Ademir Nilson, Secretário da Infraestrutura, ou quem o vier substituir, para realizar a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.

#### CLAUSULA QUINTA DO FORO

Para todas as questões oriundas do presente contrato será competentes o Foro da Comarca de Campo Erê, com renúncia de qualquer outro, por mais especial que se apresente.

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 136/2014, aditado pelo Contrato nº 256/2014.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

São Bernardino-SC, em 28 de Setembro de 2015.

IVO JOSÉ LUDWIG      				          TALITA KARINE SOARES

Prefeito Municipal						       Contratado

LUIZ HENRIQUE MASETO ZANOVELLO

Assessor Jurídico

OAB-SC 33.076

Testemunhas: _______________________			___________________________