CONTRATO Nº 111/2016

TERMO ADITIVO PRIMEIRO AO CONTRATO Nº 90/2016, REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO-SC E A EMPRESA BEVILAQUA CONSTRUTORA E MAT. DE CONSTR. LTDA. ME. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Município de São Bernardino-SC, pessoa jurídica, de direito público, inscrito no CNPJ nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.008, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. LEANDRO DA SILVA GALUPO, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Santo Antônio, nº 831, neste Município, inscrito no CPF nº 021.610.659-12, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa BEVILAQUA CONSTRUTORA E MAT. DE CONSTR. LTDA. ME., inscrita no 17669834000197, localizada na ROD SC 468 KM 13, 155 , Bloco B, empresa devidamente credenciada, neste ato representada pelo seu proprietário o Sr. EDER BEVILAQUA, brasileiro, Casado, residente e domiciliado na Rua ROD SC 468 KM 13, 155 , Bloco B, na Cidade Novo Horizonte - SC, inscrito no CPF sob nº 011.239.050-10, doravante denominado FORNECEDOR, de comum acordo resolvem celebrar o presente contrato pelas seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

O objeto do presente contrato consiste na reprogramação dos itens contratados originalmente que consistem na contratação de empresa especializada em construção civil para reformar de 746,44 m2; reforma do ginásio municipal Friedholdo Walker com área de 1200 m2, de acordo com projetos de engenharia em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA DO FUNDAMENTO LEGAL, VALOR E VIGÊNCIA.

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo Licitatório nº 27/2016, modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia e Contrato nº 90/2016.

#### VALOR – O valor do presente Termo Aditivo Contratual é de R$  17.773,74 (dezessete mil setecentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA – A vigência do presente contrato será de 16/06/2016 até o dia 30/12/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS QUANTIDADES E ADITAMENTO

As partes integrantes deste instrumento com base no Processo Licitatório nº 27/2016, modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia e Contrato nº 90/2016, realizam a reprogramação dos itens contratados, conforme demonstrativo no quadro abaixo:

| Item | Quant | Unid. | Especificação | R$ Unit. | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 1,00 | Und | REVISÃO GERAL DA COBERTURA C/ SUBSTITUÍÇÃO DE PARAFUSOS E VEDAÇÃO COM PU | 6.930,00 | 6.930,00 |
| 53 | 6,30 | M2 | PORTA ENTRADA DE VIDRO 10MM 300X210 | 600,00 | 3.780,00 |
| 54 | 540,00 | M2 | REMOÇÃO DE PISO TACO | 4,20 | 2.268,00 |
| 55 | 540,00 | M2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLASTICA 150 MICRAS | 5,03 | 2.716,20 |
| 56 | 540,00 | M2 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO P/ QUADRA POLIESPORTIVAS, PREPARO MECANICO 25 MPA E=4 CM INCLUSO POLIMENTO, JUNTA DE DILATAÇÃO E ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA 3.4 (15X15) | 54,20 | 29.268,00 |
|  | 540,00 | M2 | Piso granitina e = 1,00cm, pintura com resina epóxi | 46,50 | 25.110,00 |
|  | 227,12 | M | Demarcação com tinta acrílica de faixas esportivas 05 cm de largura | 10,02 | 2.275,74 |
| 58 | 1.200,00 | M2 | Limpeza da obra | 0,95 | 1.140,00 |
|  |  |  |  | TOTAL | 73.487,94 |

CLAUSULA QUARTA - DO ADITAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO E FISCALIZAÇÃO

DO ADITAMENTO - Face acordo mútuo entre as partes neste termo reprograma os itens contratados adequando-os a necessidade da obra conforme laudos de engenharia, parecer jurídico e planilhas em anexo, objeto do Contrato nº 90/2016.

DA FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, sendo que as datas de pagamentos e reajustes, são os mesmos constantes no Processo Licitatório nº 27/2016, modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia e Contrato nº 90/2016.

DA FISCALIZAÇÃO - Fica por desde já, designado o Sr. Ederson Inri Bevilaqua Secretário da Educação Cultura e Esportes, ou quem o vier substituir, para realizar a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.

#### CLAUSULA QUINTA DO FORO

Para todas as questões oriundas do presente contrato será competentes o Foro da Comarca de Campo Erê, com renúncia de qualquer outro, por mais especial que se apresente.

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 90/2016.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

São Bernardino-SC, em 16 de Junho de 2016.

LEANDRO DA SILVA GALUPO      	      		EDER BEVILAQUA

Prefeito Municipal					      	    Contratado

LUIZ HENRIQUE MASETO ZANOVELLO

Assessor Jurídico

OAB-SC 33.076

Testemunhas:___________________________          ________________________________