# CONTRATO Nº 95/2017

Município de SÃO BERNARDINO-SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.008, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. ADELI JOSÉ RIFFEL, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Francisco Xavier, nº 1070, neste Município, inscrito no CPF nº 565.819.809-78, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa VISOLI CONSTRUTORA LTDA, inscrita no 02131315000101, localizada na RUA ERNESTO BEUTER, 1145, na Cidade de São Lourenço do Oeste – SC, empresa devidamente credenciada, neste ato representada pelo seu proprietário o Sr. DOUGLAS VISOLI, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Cidade RUA ERNESTO BEUTER, 1145, na Cidade de São Lourenço do Oeste – SC, inscrito no CPF sob nº 056.623.029-10, neste ato contratual simplesmente denominado FORNECEDOR, resolvem celebrar o presente termo regidas pelas cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O OBJETO DO PRESENTE CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO INDUSTRIAL COM ÁREA DE 185,50 M2 A SER CONSTRUÍDO NO LOTE URBANO Nº 3 DA QUADRA N. 4, MATRÍCULA DO IMÓVEL N. 7.636, NA RUA DA PRAIA, BAIRRO SCHEID EM SÃO BERNARDINO-SC, CONFORME CONVÊNIO N. 2016TR2423 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR MEIO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO/SC, PROCESSO N. SDR

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS

O Município O OBJETO DO PRESENTE CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO INDUSTRIAL COM ÁREA DE 185,50 M2 A SER CONSTRUÍDO NO LOTE URBANO Nº 3 DA QUADRA N. 4, MATRÍCULA DO IMÓVEL N. 7.636, NA RUA DA PRAIA, BAIRRO SCHEID EM SÃO BERNARDINO-SC, CONFORME CONVÊNIO N. 2016TR2423 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR MEIO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO/SC, PROCESSO N. SDR, do aqui denominado Fornecedor, o qual foi vencedor dos itens abaixo identificados, constantes no Processo Licitatório nº 29/2017, Modalidade de  Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia, por ter apresentado a menor proposta de preços.

I – Fundamento Legal – Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo Licitatório nº 29/2017, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

II – Da forma de Execução e do valor:

A execução se dará de forma direta. O valor total do contrato é de 83.478,96 (oitenta e três mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos), sendo o valor de R$ 62.608,96 (sessenta e dois mil seiscentos e oito reais e noventa e seis centavos) relativo aos materiais e o valor de R$ 20.870,00 (vinte mil oitocentos e setenta reais) relativo a mão-de-obra, vinculado a Secretaria da Infraestrutura, assim composto:

| Item | Quant | Unid. | Especificação | R$ Unit. | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,00 | M2 | PLACA DE OBRA-CHAPA METÁLICA/PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA. | 90,00 | 360,00 |
| 2 | 185,50 | M2 | LOCAÇÃO DA OBRA POR M² CONSTRUIDO | 2,00 | 371,00 |
| 3 | 10,00 | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1ª ATÉ 1,50M | 52,50 | 525,00 |
| 4 | 10,00 | Und | CÁLICE DE CONCRETO P/FIXAÇÃO DE PILAR PRÉ-MOLDADO | 240,00 | 2.400,00 |
| 5 | 3,50 | M3 | CONCRETO USINADO 30MP A PARA FUNDAÇÃO. | 1.050,00 | 3.675,00 |
| 6 | 7,00 | M3 | REATERRO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE SOLO | 45,01 | 315,07 |
| 7 | 2,27 | M3 | PILAR PRÉ MOLDADO DE CONCRETO 20X30CM H/=5,50M. | 2.000,00 | 4.540,00 |
| 8 | 0,66 | M3 | VERGAS E CONTRAVERGAS EM PORTAS E JANELAS | 1.185,00 | 782,10 |
| 9 | 57,00 | M2 | ALVENARIA DE TIJ. 9X19X19CM, E=19CM J10MM CI-CA-AR 1:2:8 | 55,00 | 3.135,00 |
| 10 | 6,60 | M2 | ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 24,DESENVOLVIMENTO DE 33CM. | 25,00 | 165,00 |
| 11 | 185,50 | M2 | ESTRUTURA METALICA ATIRANTADA/CONTRAVENTADA/TERCIADA. | 63,00 | 11.686,50 |
| 12 | 185,50 | M2 | PINTURA A ÓLEO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA UMA DEMÃO, INCLUINDO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | 10,00 | 1.855,00 |
| 13 | 185,50 | M2 | COBERTURA C/ TELHAS ALUZINC ONDULADA 0,50MM , INCLUSO ACESSÓRIOS P FIXAÇÃO | 39,00 | 7.234,50 |
| 14 | 220,00 | M2 | COBERTURA C/ TELHAS ALUZINC ONDULADA 0,50MM PARA OITÃO, INCLUSO ACESSÓRIOS P FIXAÇÃO | 40,00 | 8.800,00 |
| 15 | 220,00 | M2 | ESTRUTURA SUPORTE DE FECHAMENTO PARA PAREDES E OITÃO. | 80,00 | 17.600,00 |
| 16 | 18,76 | M | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DESENVOLVIMENTO DE 50CM. | 39,00 | 731,64 |
| 17 | 34,71 | M2 | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG. | 150,00 | 5.206,50 |
| 18 | 7,47 | M2 | JANELA BASCULANTE ALUMINIO 4,15X0,60. | 290,00 | 2.166,30 |
| 19 | 185,50 | M2 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO E=7CM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO EM POLIURETANO | 47,00 | 8.718,50 |
| 20 | 278,25 | HR | MAQUINA ELETRICA PARA POLIMENTO DE PISO (1,5HORAS/M²) | 3,35 | 932,14 |
| 21 | 9,00 | M | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN:100MM-CONEXÕES INCLUSAS. | 41,92 | 377,28 |
| 22 | 2,00 | Und | CAIXA DE ÁGUA 1000 LT | 730,00 | 1.460,00 |
| 23 | 185,50 | M2 | Limpeza da obra | 1,88 | 348,74 |
| 24 | 3,00 | M3 | CARGA E TRANSPORTE DO ENTULHO PARA LIMPEZA FINAL DA OBRA. | 31,229 | 93,69 |
|  |  |  |  | TOTAL | 83.478,96 |

III - Da forma de pagamento:

CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, observado o disposto no inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

IV - Da vigência:

A vigência do presente contrato será de 25/04/2017 até 29/12/2017, ficando sua eficácia condicionada a publicação do mesmo no Mural Público Municipal conforme determina o Artigo 73 da Lei Orgânica do Município, podendo o mesmo ser prorrogado através da realização de termo aditivo, sendo que toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente solicitada pela autoridade competente. O presente Contrato poderá ser aditado, nos termos regulamentados no Art. 57 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993), além das hipóteses previstas na Seção III, Art. 65 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

Por conveniência administrativa, por se tratar de contratação de microempresas ou das empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, o Município, depois de apurados os tributos devidos, na forma dos Arts. 18 a 20 da Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006 realizará a retenção de ISS na fonte, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, e deverão ser observadas as seguintes normas:

I - a alíquota aplicável na retenção na fonte, deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de ISS previsto nos Anexos III, IV, V ou VI da Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, para a faixa de receita bruta a que a microempresa, ou a empresa de pequeno porte, estiver sujeita no mês anterior ao da prestação (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014).

II - na hipótese de a microempresa, ou empresa de pequeno porte, não informar a alíquota no documento fiscal, aplicar-se-á a alíquota correspondente ao percentual de ISS, referente à maior alíquota prevista nos Anexos III, IV, V ou VI, da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.

III – não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços, quando a alíquota do ISS informada no documento fiscal, for inferior à devida, hipótese em que o recolhimento dessa diferença, será realizado em guia própria do Município;

V - Do Reajustamento e atualização:

Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8666 (Brasil 1993), de 21 de junho de 1993, consolidada.

VI - Das compensações financeiras:

a) O Município descontará do fornecedor o percentual de 0,3 % (zero, três por cento) do valor do produto a cada dia de atraso na entrega após solicitação do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

I - Efetuar a entrega dos materiais e serviços ora contratados, conforme solicitação por parte do Município.

II - Fornecer ao Município sempre que solicitados, quaisquer informações e/ou esclarecimentos, sobre os materiais e serviços contratados, enquanto estiverem na garantia e/ou prazo de validade.

III - Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários que coincidirem sobre os materiais e serviços contratados.

IV - É obrigação da contratada o pagamento de tributos que incidirem sobre os materiais e serviços contratados em qualquer esfera.

V - Cumprir todas as demais obrigações constantes do Processo Licitatório nº 29/2017, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

VI – Manter diário de obra, para anotações diárias e fiscalização pelo preposto designado pelo Município, encaminhando-o no final da obra para arquivamento junto ao setor de obras.

VII - O proponente adjudicado deverá fornecer no ato da assinatura do contrato, o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, de acordo com as instruções Normativas nº 95/2003 e 100/2003 do INSS atualizadas.

VIII – Apresentar juntamente com a nota fiscal emitida referente a obra, folha de pagamento e GEFIP do mês anterior, de todos os servidores que atuaram na mesma.

IX - Fornecer materiais e serviços de primeira qualidade e com garantia.

X – Apresentar guia de recolhimento do Simples Nacional, se for o caso, após cada pagamento efetuado.

XI – É obrigação do Fornecedor, contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do inciso XIII do Art. 55 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

XII – O Fornecedor reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93 (Brasil 1993).

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

I - Fiscalizar e controlar os materiais e serviços contratados.

II - Esclarecer as dúvidas que forem apresentadas.

III – Se julgar necessário, promover rescisão contratual nos termos do Art. 78 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

IV - Cumprir as condições de pagamento, na forma como estabelecida neste contrato e Processo Licitatório nº 29/2017, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Para fazer frente às despesas decorrentes deste contrato, serão utilizados recursos previstos no Orçamento de 2017, do Município de São Bernardino – SC, no Projeto Atividade:

1.010.4490.00 - 689 - 169/2017   -   Ampliação de Área Industrial 1.010.4490.00 - 339 - 168/2017   -   Ampliação de Área Industrial

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I - O presente contrato fica vinculado ao Processo Licitatório nº 29/2017, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia, da Prefeitura Municipal de São Bernardino - SC.

II - O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado e em especial a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 (Brasil 1993), atualizada pela Lei 8.883 de 08 de Junho de 1994.

III - Cabe ao Município modificar unilateralmente o presente contrato, para melhor adequação às finalidades de interesse público.

IV - Cabe ao MUNICÍPIO rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos especificados nos incisos I do artigo 79 da Lei 8.883/94, em que o Fornecedor declara neste ato que é de seu conhecimento.

V - O presente contrato, a qualquer momento, poderá ser rescindido por mútuo consenso, ou conveniência administrativo, não lhe sendo devido qualquer valor, a título de indenização, ou qualquer outro título presente ou futuramente sob qualquer alegação ou fundamento.

VI – Fica por desde já, indicado o Sr. Ademir José Cima, Secretário da Infraestrutura, além do Engenheiro da AMNOROESTE Sr. Eduardo Bratti, ou quem o vier substituir, para realizar a fiscalização e acompanhamento da obra, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Campo Erê - SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser, exceto o que dispõe o inciso VIII do artigo 29 da Constituição Federal.

E por estarem justos e contratados assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

São Bernardino SC, 25 de Abril de 2017.

ADELI JOSÉ RIFFEL					DOUGLAS VISOLI

Prefeito Municipal                                                           		Fornecedor

Município

RUDIMAR BORCIONI

Assessor Jurídico

OAB-SC 15.411

Testemunhas:___________________________          ________________________________