CONTRATO Nº 96/2017

TERMO ADITIVO SEXTO AO CONTRATO Nº 180/2014, REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO-SC E A EMPRESA CONSTRUTORA SENHORE LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Município de São Bernardino-SC, pessoa jurídica, de direito público, inscrito no CNPJ Nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.008, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. ADELI JOSÉ RIFFEL, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Francisco Xavier, nº 1070, neste Município, inscrito no CPF nº 565.819.809-78, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa CONSTRUTORA SENHORE LTDA, inscrita no 07821359000179, localizada na AV. ALFREDO  J. SCOPEL 620-A, na Cidade de Saltinho – SC, empresa devidamente credenciada, neste ato representada pelo seu proprietário o Sr. FERNANDO SENHORE, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Cidade AV. ALFREDO  J. SCOPEL 620-A, inscrito no CPF sob nº 058.178.759-50, doravante denominado FORNECEDOR, resolvem celebrar o presente termo regido pelas cláusulas e condições a seguir.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Supressão parcial do Contrato nº 180/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL, VALOR E VIGÊNCIA.

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo Licitatório nº 75/2014, modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia, Contrato nº 180/2014, aditado pelo Contrato nº 235/2014, Contrato nº 250/2014, Contrato nº 260/2015, Contrato nº 240/2016 e Contrato nº 245/2016.

#### VALOR – O valor do presente contrato é de R$ 11.390,35 (onze mil trezentos e noventa reais e trinta e cinco centavos).

VIGÊNCIA – A vigência é do período de 05/05/2017 ate o dia 29/12/2017.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS QUANTIDADES E DESCRIÇÃO

Com base no Processo Licitatório nº 75/2014, modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia e o fornecimento parcial dos materiais e serviços contratados, conforme “AS BUILT”, de comum acordo entre as partes e conforme estabelecidos, não sendo mais necessário o fornecimento dos demais, conforme estabelecido no Contrato nº 180/2014, fica suprimido o valor de R$ 11.390,35 (onze mil trezentos e noventa reais e trinta e cinco centavos), em razão do Projeto Pavimentação “AS BUILT” e planilha orçamentária, em anexo a este Contrato.

O valor de R$ 11.390,35 (onze mil trezentos e noventa reais e trinta e cinco centavos), ora suprimido, nos termos acima mencionados, foi assim abrolhado:

R$ 1,00

| RUA PAVIMENTADA | VALOR SUPRIMIDO |
| --- | --- |
| Parte da Rua Nossa Senhora Aparecida (Bairro Scheid) | 11.390,35 |
| TOTAL | 11.390,35 |

CLAUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

Face acordo entre as partes, fica suprimido o valor de R$ R$ 11.390,35 (onze mil trezentos e noventa reais e trinta e cinco centavos), parte do Processo Licitatório já referido, sendo que o fornecedor  manifesta sua quitação dos serviços já fornecidos, valores estes vinculados a Secretaria Municipal da Infraestrutura.

CLAUSULA QUINTA - DO FORO

Para todas as questões oriundas do presente contrato será competentes o Foro da Comarca de Campo Erê, com renúncia de qualquer outro, por mais especial que se apresente.

O presente Contrato é redigido em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

São Bernardino-SC, em 5 de Maio de 2017.

ADELI JOSÉ RIFFEL					FERNANDO SENHORE

Prefeito Municipal						        Fornecedor                                                          Município

RUDIMAR BORCIONI

Assessor Jurídico

OAB-SC 15.411

TESTEMUNHAS: ______________________________           ______________________________________