CONTRATO Nº 121/2022

TERMO ADITIVO QUINTO AO CONTRATO Nº 178/2021, REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO-SC E A EMPRESA CEGE ENGENHARIA LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Município de São Bernardino-SC, pessoa jurídica, de direito público, inscrito no CNPJ nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.008, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. DALVIR LUIZ LUDWIG, brasileiro, casado, residente e domiciliado no prolongamento da Rua Verônica Scheid s/n, neste Município, inscrito no CPF nº 961.204.109-10, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa CEGE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04484014000189, localizada na RODOVIA PR-C280, KM 161, N.S/N, ZONA RURAL Cidade de Clevelândia - PR, empresa devidamente credenciada, neste ato representado pelo Sr. GEORGE LEANDRO DOS SANTOS, brasileiro, casado, residente e domiciliado na RODOVIA PR-C280, KM 161, N.S/N, ZONA RURAL, cidade de Clevelândia - PR, inscrito no CPF sob nº 006.956.569-45, doravante denominado FORNECEDOR, de comum acordo resolvem celebrar o presente contrato pelas seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 178/2021 REF EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ  E  PINTURAS DE SINALIZAÇÃO ENTRE A RUA VERÔNICA SCHEID E ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO PAULINHO, TRECHO 2 QUE TEM ORIGINALMENTE CONTRATADO ÁREA DE 1810,56 M2 QUE INICIA NO FINAL DO TRECHO 1 ATÉ A BIFURCAÇÃO EM Y, QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA SÃO PAULINHO.

CLÁUSULA SEGUNDA DO FUNDAMENTO LEGAL, VALOR E VIGÊNCIA.

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo Licitatório nº 94/2021, modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia e Contrato nº 178/2021, aditado pelo Contrato nº 218/2021, Contrato nº 103/2021, Contrato nº 104/2021 e Contrato nº 105/2022.

#### VALOR – O valor do presente Termo Aditivo Contratual é de R$  34.170,64 (trinta e quatro mil cento e setenta reais e sessenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA – A vigência do presente contrato será de 19/05/2022 até o dia 30/09/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS QUANTIDADES E ADITAMENTO

As partes integrantes deste instrumento com base no Processo Licitatório nº 94/2021, modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia e Contrato nº 178/2021, aditado pelo Contrato nº 218/2021, Contrato nº 103/2021, Contrato nº 104/2021 e Contrato nº 105/2022, contratam as quantidades, conforme demonstrativo no quadro abaixo:

| Item | Quant. | Unid. | Especificação | R$ Unit. | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 368,91 | M2 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE. | 0,23 | 84,85 |
| 17 | 368,91 | M2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. | 1,25 | 461,14 |
| 18 | 65,53 | M3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, ESPESSURA DE 17CM-EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | 101,96 | 6.681,44 |
| 19 | 34,35 | M3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, ESPESSURA DE 09CM-EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | 113,93 | 3.913,50 |
| 20 | 368,91 | M2 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 | 7,80 | 2.877,50 |
| 21 | 368,91 | M2 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C | 2,20 | 811,60 |
| 22 | 14,76 | M3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO COM 4,0CM DE ESPESSURA-EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | 1.220,31 | 18.011,78 |
| 23 | 2.214,00 | Km | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:TXKM). | 0,42 | 929,88 |
| 24 | 10,70 | M2 | PINTURA MECANIZADA COM TINTA ACRILICA BRANCA. | 20,49 | 219,24 |
| 25 | 5,35 | M2 | PINTURA MECANIZADA COM TINTA ACRILICA AMARELA | 20,49 | 35,53 |
| 28 | 368,91 | M2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 0,19 | 70,09 |
|  |  |  |  | TOTAL | 34.170,64 |

CLAUSULA QUARTA - DO ADITAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO E FISCALIZAÇÃO

DO ADITAMENTO - Face acordo mútuo entre as partes neste termo ampliam os quantitativos supra demonstrados, objeto do Contrato nº 178/2021, aditado pelo Contrato nº 218/2021, Contrato nº 103/2021, Contrato nº 104/2021 e Contrato nº 105/2022.

DA FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, sendo que as datas de pagamentos e reajustes, são os mesmos constantes no Processo Licitatório nº 94/2021, modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia e Contrato nº 178/2021, aditado pelo Contrato nº 218/2021, Contrato nº 103/2021, Contrato nº 104/2021 e Contrato nº 105/2022.

DA FISCALIZAÇÃO - Fica por desde já, designado o Sr. RAUL BENDER, portador do CPF n° 051.664.819-50, Secretário da Infraestrutura, além da equipe de Engenheiros da AMNOROESTE, ou quem o vier substituir, para realizar a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.

#### CLAUSULA QUINTA DO FORO

Para todas as questões oriundas do presente contrato será competentes o Foro da Comarca de Campo Erê, com renúncia de qualquer outro, por mais especial que se apresente.

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 178/2021, aditado pelo Contrato nº 218/2021, Contrato nº 103/2021, Contrato nº 104/2021 e Contrato nº 105/2022.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

São Bernardino-SC, em 19 de Maio de 2022.

DALVIR LUIZ LUDWIG	                 		GEORGE LEANDRO DOS SANTOS

Prefeito Municipal 	                                  	                     Fornecedor

Município

Analisado e aprovado por:

LUIZ HENRIQUE ZANOVELLO

Assessor Jurídico

OAB-SC 33.076

TESTEMUNHAS: ___________________________           _______________________________