CONTRATO Nº 102/2023

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 138/2022, REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO-SC E A EMPRESA CONSTRUTORA SENHORE LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Município de São Bernardino-SC, pessoa jurídica, de direito público, inscrito no CNPJ nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.008, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. DALVIR LUIZ LUDWIG, brasileiro, casado, residente e domiciliado no prolongamento da Rua Verônica Scheid s/n, neste Município, inscrito no CPF nº 961.204.109-10, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa CONSTRUTORA SENHORE LTDA, inscrita no 07821359000179, localizada na AV. ALFREDO  J. SCOPEL, 428, empresa devidamente credenciada, neste ato representado pela Sra. JAQUELINE SENHORE, brasileira, casada, residente e domiciliada na AV. ALFREDO  J. SCOPEL, 428, Saltinho/SC inscrita no CPF sob nº 064.938.729-52, doravante denominado FORNECEDOR, de comum acordo resolvem celebrar o presente contrato pelas seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 138/2023 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CÍVIL PARA EXECUÇÃO DE QUINZE UNIDADES HABITACIONAIS COM ÁREA DE 45M2 CADA CASA, DENOMINADA CONJUNTO HABITACIONAL, CONFORME PORTARIA SEF Nº 166/2022, PROCESSO SCGPE SDS 558/2022, PLANO DE TRABALHO E TERMO DE COMPROMISSO COM O ESTADO DE SC, PROGRAMA SC MAIS MORADIA, A SEREM CONSTRUÍDAS NO IMÓVEL  MATRÍCULA Nº 1559, SENTIDO Lª SÃO PEDRO,  NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO-SC, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA..

CLÁUSULA SEGUNDA DO FUNDAMENTO LEGAL, VALOR E VIGÊNCIA.

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo Licitatório nº 62/2022, modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia e Contrato nº 138/2022, aditado pelo Contrato nº 295/2022.

#### VALOR – O valor do presente Termo Aditivo Contratual é de R$  97.423,96 (noventa e sete mil quatrocentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos).

VIGÊNCIA – A vigência do presente contrato será de 19/05/2023 até o dia 31/12/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS QUANTIDADES/ADITAMENTO/ATUALIZAÇÃO

As partes integrantes deste instrumento com base no Processo Licitatório nº 62/2022, modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia e Contrato nº 138/2022, aditado pelo Contrato nº 295/2022, realizam o reequilíbrio econômico e financeiro do saldo remanescente, com base no pedido do Fornecedor, demonstrativo elaborado pela Equipe de Engenharia e Parecer Jurídico, ficando os valores repactuados conforme demonstrativo no quadro abaixo:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CONTRATO | SALDO DO CONTRATO | ORÇAMENTO AJUSTADO EM RELAÇÃO AO SALDO DO CONTRATO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. (R$) | CUSTO TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL | PREÇO AJUSTADO. (R$) | PREÇO TOTAL |
| 1.0 | SERVIÇOS INICIAIS |
| 1.1 | PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 2,50 | 284,40 | 711,00 | - | 0,00 | 347,60 | 0,00 |
| 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES | M | 450,00 | 55,51 | 24.979,50 | 120,00 | 6.661,20 | 87,96 | 10.555,20 |
| 2.0 | ESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO" |
| 2.1 | SAPATAS |
| 2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO PROF. ATÉ 1,30M. | M3 | 39,60 | 105,92 | 4.194,43 | 19,39 | 2.053,79 | 114,59 | 2.221,90 |
| 2.1.2 | CAMADA DRENANTE DE BRITA Nº1, ESPESSURA 5CM | M3 | 3,00 | 156,80 | 470,40 | 0,57 | 89,38 | 190,76 | 108,73 |
| 2.1.3 | CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 19,80 | 685,67 | 13.576,27 | 3,63 | 2.488,98 | 831,48 | 3.018,27 |
| 2.1.4 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO | KG | 775,50 | 20,81 | 16.138,16 | 14,78 | 307,57 | 18,86 | 278,75 |
| 2.1.5 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE | M | 15,00 | 72,44 | 1.086,60 | 4,50 | 325,98 | 77,47 | 348,62 |
| 2.2 | VIGAS BALDRAMES |
| 2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO PROF. ATÉ 1,30M. | M3 | 18,60 | 138,93 | 2.584,10 | 11,16 | 1.550,46 | 150,02 | 1.674,22 |
| 2.2.2 | CAMADA DRENANTE DE BRITA º 1, ESPESSURA 5CM | M3 | 3,75 | 156,80 | 588,00 | 2,27 | 355,94 | 190,76 | 433,03 |
| 2.2.3 | CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 18,60 | 677,14 | 12.594,80 | - | 0,00 | 822,18 | 0,00 |
| 2.2.4 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO | KG | 395,25 | 23,03 | 9.102,61 | - | 0,00 | 22,23 | 0,00 |
| 2.2.5 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO | KG | 979,80 | 20,81 | 20.389,64 | - | 0,00 | 18,86 | 0,00 |
| 2.2.6 | FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 310,05 | 75,17 | 23.306,46 | - | 0,00 | 124,95 | 0,00 |
| 2.3 | PILARES |
| 2.3.1 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 14,25 | 595,52 | 8.486,16 | 1,05 | 625,30 | 842,34 | 884,46 |
| 2.3.2 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO | KG | 303,45 | 23,03 | 6.988,45 | - | 0,00 | 22,23 | 0,00 |
| 2.3.3 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10,00MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO | KG | 1.203,90 | 18,71 | 22.524,97 | - | 0,00 | 16,57 | 0,00 |
| 2.3.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 217,80 | 61,07 | 13.301,05 | - | 0,00 | 75,79 | 0,00 |
| 2.4 | VIGAS CINTA |
| 2.4.1 | CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 15,00 | 595,52 | 8.932,80 | - | 0,00 | 842,34 | 0,00 |
| 2.4.2 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO | KG | 331,50 | 23,03 | 7.634,45 | - | 0,00 | 22,23 | 0,00 |
| 2.4.3 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO | KG | 979,65 | 20,81 | 20.386,52 | - | 0,00 | 18,86 | 0,00 |
| 2.4.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 248,10 | 98,75 | 24.499,88 | - | 0,00 | 121,91 | 0,00 |
| 3.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO |
| 3.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 384,45 | 46,82 | 17.999,95 | 61,95 | 2.900,50 | 51,57 | 3.194,76 |
| 4.0 | PAREDES E DIVISÓRIAS |
| 4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 1.279,05 | 78,90 | 100.917,05 | - | 0,00 | 87,42 | 0,00 |
| 4.2 | DIVISORIA EM MADEIRA, COM PAINEL RIPADO NA HORIZONTAL DUPLAS DE 1,5X10CM, COM MADEIRA TRATADA DE BOA QUALIDADE, INCLUSO VERNIZ UMA DE MÃO | M2 | 267,75 | 143,93 | 38.537,26 | 267,75 | 38.537,26 | 175,42 | 46.968,71 |
| 4.3 | CHAPISCO 1:3 E=0,5CM (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS) | M2 | 2.699,40 | 4,60 | 12.417,24 | 1.079,76 | 4.966,90 | 5,64 | 6.089,85 |
| 4.4 | MASSA ÚNICA 1:2:8 (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS) | M2 | 2.699,40 | 34,99 | 94.452,01 | 1.080,76 | 37.815,79 | 49,61 | 53.616,50 |
| 5.0 | PAVIMENTAÇÃO |
| 5.1 | CAMADA DRENANTE DE BRITA Nº1, ESPESSURA 5CM | M2 | 29,25 | 156,80 | 4.586,40 | 5,83 | 914,14 | 190,76 | 1.112,13 |
| 5.2 | PISO DE CONCRETO COM CONCRETO BOMBEADO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, COM ESPESSURA DE 6 CM | M3 | 35,10 | 767,96 | 26.955,40 | - | 0,00 | 877,72 | 0,00 |
| 5.3 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM | M2 | 585,60 | 22,68 | 13.281,41 | 429,44 | 9.739,70 | 26,78 | 11.500,40 |
| 5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENORES QUE 10 M2 | M2 | 549,00 | 56,51 | 31.023,99 | 549,00 | 31.023,99 | 67,99 | 37.326,51 |
| 5.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO 33X45 CM, COM REJUNTE PARA PAREDES | M2 | 242,10 | 78,61 | 19.031,48 | 145,26 | 11.418,89 | 74,78 | 10.862,54 |
| 5.7 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA DE DIMENSÕES 60X60CM. | M | 394,50 | 12,49 | 4.927,31 | 394,50 | 4.927,31 | 18,30 | 7.219,35 |
| 6.0 | ESQUADRIAS |
| 6.1 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO 80x210CM, DO TIPO VENEZIANA, INCLUSO GUARNIÇÕES, MONTAGEM E INSTALAÇÃO COMPLETA - 1 UNIDADE | UND | 15,00 | 800,00 | 12.000,00 | 15,00 | 12.000,00 | 881,82 | 13.227,30 |
| 6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 30,00 | 400,00 | 12.000,00 | 30,00 | 12.000,00 | 437,33 | 13.119,90 |
| 6.3 | JANELA BLINDEX ALUMÍNIO MAXIM-AR, 80x60CM, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO INCOLOR 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 15,00 | 200,00 | 3.000,00 | 15,00 | 3.000,00 | 271,17 | 4.067,55 |
| 6.4 | JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO 120x120CM, TIPO VENEZIANA MULTIFLEX SEM GRADE, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO INCOLOR 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 64,80 | 250,00 | 16.200,00 | 64,80 | 16.200,00 | 331,01 | 21.449,45 |
| 6.5 | JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO 120x100CM, TIPO VENEZIANA MULTIFLEX SEM GRADE, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO INCOLOR 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 18,00 | 250,00 | 4.500,00 | 18,00 | 4.500,00 | 331,01 | 5.958,18 |
| 6.6 | VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO P/ PORTAS E JANELAS | M | 288,00 | 30,00 | 8.640,00 | - | 0,00 | 45,34 | 0,00 |
| 6.7 | PEITORIL EM CERÂMICA DE 15 CM E DIMENSÕES DE 60X60 CM | M | 85,50 | 6,00 | 513,00 | 85,50 | 513,00 | 9,52 | 813,96 |
| 7.0 | PINTURA |
| 7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS | M2 | 2.356,50 | 3,41 | 8.035,67 | 2.356,50 | 8.035,67 | 3,88 | 9.143,22 |
| 7.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 2.356,50 | 18,18 | 42.841,17 | 2.356,50 | 42.841,17 | 23,24 | 54.765,06 |
| 7.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 2.356,50 | 16,61 | 39.141,47 | 2.356,50 | 39.141,47 | 19,14 | 45.103,41 |
| 8.0 | COBERTURA |
| 8.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M2 | 1.040,85 | 27,14 | 28.248,67 | - | 0,00 | 48,07 | 0,00 |
| 8.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 5 MM, PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 1.436,40 | 43,38 | 62.311,03 | - | 0,00 | 60,41 | 0,00 |
| 8.3 | FORRO DE PVC BRANCO, RÉGUA DE 10 CM ESPESSURA DE 10MM, INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | M2 | 907,95 | 72,26 | 65.608,47 | 363,18 | 26.243,39 | 85,09 | 30.902,99 |
| 9.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |
| 9.1 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |
| 9.1.1 | TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN= 20MM - CONEXÕES INCLUSAS | M | 120,00 | 50,75 | 6.090,00 | 120,00 | 6.090,00 | 58,60 | 7.032,00 |
| 9.1.2 | TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN= 25MM - CONEXÕES INCLUSAS | M | 340,50 | 50,28 | 17.120,34 | 340,50 | 17.120,34 | 57,18 | 19.469,79 |
| 9.1.3 | TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN= 32MM - CONEXÕES INCLUSAS | M | 51,00 | 36,52 | 1.862,52 | 51,00 | 1.862,52 | 41,41 | 2.111,91 |
| 9.1.4 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN= 40MM - CONEXÕES INCLUSAS | M | 27,00 | 69,14 | 1.866,78 | 27,00 | 1.866,78 | 79,43 | 2.144,61 |
| 9.1.5 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN= 50MM - CONEXÕES INCLUSAS | M | 150,00 | 104,37 | 15.655,50 | 150,00 | 15.655,50 | 120,88 | 18.132,00 |
| 9.1.6 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN= 100MM - CONEXÕES INCLUSAS | M | 93,00 | 86,38 | 8.033,34 | 93,00 | 8.033,34 | 88,28 | 8.210,04 |
| 9.1.7 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. | UND | 15,00 | 15,69 | 235,35 | 15,00 | 235,35 | 22,95 | 344,25 |
| 9.1.8 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. | UND | 15,00 | 137,69 | 2.065,35 | 15,00 | 2.065,35 | 203,61 | 3.054,15 |
| 9.1.10 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 250 LITROS, INCLUSO TAMPA, CONEXÕES E SUPORTE DE MADEIRA | UND | 15,00 | 882,13 | 13.231,95 | 6,00 | 5.292,78 | 1.254,05 | 7.524,30 |
| 9.1.11 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 15,00 | 82,59 | 1.238,85 | 15,00 | 1.238,85 | 103,05 | 1.545,75 |
| 9.1.12 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | UND | 30,00 | 91,60 | 2.748,00 | 30,00 | 2.748,00 | 114,20 | 3.426,00 |
| 9.1.13 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 15,00 | 75,47 | 1.132,05 | 15,00 | 1.132,05 | 79,11 | 1.186,65 |
| 9.2 | APARELHOS E METAIS |
| 9.2.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 15,00 | 758,83 | 11.382,45 | 15,00 | 11.382,45 | 822,16 | 12.332,40 |
| 9.2.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 15,00 | 48,71 | 730,65 | 15,00 | 730,65 | 57,36 | 860,40 |
| 9.2.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 15,00 | 390,05 | 5.850,75 | 15,00 | 5.850,75 | 456,86 | 6.852,90 |
| 9.2.5 | TORNEIRA PLASTICA DE MESA PARA LAVATÓRIO | UND | 15,00 | 43,67 | 655,05 | 15,00 | 655,05 | 33,31 | 499,65 |
| 10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
| 10.1 | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA MONOFÁSICO 50A EM KIT POSTE DE CONCRETO PADRÃO CELESC 7/150DAN, COM RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO COM CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 1X1X10+10MM², CABO INTERNO AO POSTE DE COBRE FLEXÍVEL 1X#10(10)MM² E ATERRAMENTO COM CABO #10MM², APROVADO E LIGADO PELA CELESC - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DO POSTE | UND | 15,00 | 3.995,88 | 59.938,20 | 15,00 | 59.938,20 | 4.370,91 | 65.563,65 |
| 10.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL - QD1 - EM PVC COR BRANCA, DE EMBUTIR, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12 POLOS DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 15,00 | 169,98 | 2.549,70 | 6,00 | 1.019,88 | 187,12 | 1.122,72 |
| 10.3 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 120,00 | 50,59 | 6.070,80 | 120,00 | 6.070,80 | 48,36 | 5.803,20 |
| 10.4 | CAIXA ALTA (2,20M DO PISO) COM PLACA CEGA PARA PONTO DE AR CONDICIONADO E CHUVEIRO ELÉTRICO, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 30,00 | 41,43 | 1.242,90 | 12,00 | 497,16 | 47,91 | 574,92 |
| 10.5 | CAIXA BAIXA (0,30M DO PISO) COM PLACA CEGA PARA PONTO DE AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 30,00 | 17,06 | 511,80 | 12,00 | 204,72 | 19,91 | 238,92 |
| 10.6 | TOMADA MÉDIA (1,10M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 45,00 | 61,99 | 2.789,55 | 45,00 | 2.789,55 | 75,63 | 3.403,35 |
| 10.7 | TOMADA BAIXA (0,30M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 210,00 | 50,59 | 10.623,90 | 210,00 | 10.623,90 | 60,96 | 12.801,60 |
| 10.8 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 45,00 | 52,71 | 2.371,95 | 45,00 | 2.371,95 | 65,36 | 2.941,20 |
| 10.9 | INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 15,00 | 60,67 | 910,05 | 15,00 | 910,05 | 74,25 | 1.113,75 |
| 10.10 | INTERRUPTOR 1 TECLAS SIMPLES + 1 TECLA PARALELA 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E | UND | 15,00 | 79,88 | 1.198,20 | 15,00 | 1.198,20 | 95,50 | 1.432,50 |
| 10.11 | INTERRUPTOR 1 TECLAS SIMPLES + 1 TOMADA 2P+T 20A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E | UND | 15,00 | 78,49 | 1.177,35 | 15,00 | 1.177,35 | 94,02 | 1.410,30 |
| 10.12 | ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1.1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715), INCLUSO ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA COM FITA DE ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E | M | 141,00 | 23,14 | 3.262,74 | 56,40 | 1.305,10 | 22,94 | 1.293,82 |
| 10.13 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE E SOBRE O FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1.283,25 | 12,58 | 16.143,29 | 513,40 | 6.458,57 | 12,72 | 6.530,45 |
| 10.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1kV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 423,00 | 20,16 | 8.527,68 | 169,20 | 3.411,07 | 19,44 | 3.289,25 |
| 10.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 193,50 | 11,53 | 2.231,06 | 77,40 | 892,42 | 11,36 | 879,26 |
| 10.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 436,50 | 8,44 | 3.684,06 | 174,60 | 1.473,62 | 8,17 | 1.426,48 |
| 10.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3.147,75 | 5,23 | 16.462,73 | 1.260,90 | 6.594,51 | 5,33 | 6.720,60 |
| 10.18 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1.224,75 | 3,64 | 4.458,09 | 489,90 | 1.783,24 | 3,72 | 1.822,43 |
| 10.19 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 15,00 | 31,45 | 471,75 | 15,00 | 471,75 | 31,69 | 475,35 |
| 10.20 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 15,00 | 19,07 | 286,05 | 15,00 | 286,05 | 18,99 | 284,85 |
| 10.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 15,00 | 17,17 | 257,55 | 15,00 | 257,55 | 16,86 | 252,90 |
| 10.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 30,00 | 17,17 | 515,10 | 30,00 | 515,10 | 16,86 | 505,80 |
| 10.23 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 15,00 | 15,61 | 234,15 | 15,00 | 234,15 | 15,12 | 226,80 |
| 10.24 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 15,00 | 14,80 | 222,00 | 15,00 | 222,00 | 14,21 | 213,15 |
| 10.25 | CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA EM ALVENARIA 40X40X40CM DIMENSÕES INTERNAS LIVRES, COM TAMPA DE CONCRETO, COM DRENO DE 5CM DE BRITA Nº2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 15,00 | 138,10 | 2.071,50 | 15,00 | 2.071,50 | 133,07 | 1.996,05 |
| 10.26 | QUADRO DE TELECOMUNICAÇÕES EM PVC COR BRANCA, DE EMBUTIR, 300X300X85MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 15,00 | 58,94 | 884,10 | 15,00 | 884,10 | 57,61 | 864,15 |
| 11.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |
| 11.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 676,05 | 2,06 | 1.392,66 | 676,05 | 1.392,66 | 2,57 | 1.737,45 |
| VALOR TOTAL DA OBRA | R$ 1.150.033,07 |  | R$ 518.192,69 |  | R$ 615.616,65 |

DA ATUALIZAÇÃO – Desta maneira o orçamento será reajustado, passando o saldo remanescente do Contrato de R$ 518.192,69 (quinhentos e dezoito mil cento e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos), para R$ 615.616,65 (seiscentos e quinze mil seiscentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), conforme proposto no orçamento acima tendo um acréscimo de R$ 97.423,96 (noventa e sete mil quatrocentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos), para que assim os serviços possam ser concluídos. Sendo assim o orçamento licitado passará para o valor total de R$ 1.247.457,03 (um milhão duzentos e quarenta e sete mil quatrocentos e cinqüenta e sete reais e três centavos).

CLAUSULA QUARTA - DO ADITAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO E FISCALIZAÇÃO

DO ADITAMENTO - Face acordo mútuo entre as partes neste termo promovem o reequilíbrio econômico e financeiro relativo aos quantitativos, saldos remanescentes, supra demonstrados, objeto do Contrato nº 138/2022, aditado pelo Contrato nº 295/2022.

DA FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, sendo que as datas de pagamentos e reajustes, são os mesmos constantes no Processo Licitatório nº 62/2022, modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia e Contrato nº 138/2022, aditado pelo Contrato nº 295/2022.

DA FISCALIZAÇÃO - Fica por desde já, indicada a Sra. GESLAINE NEGRI ZANOVELLO, portadora do CPF n° 070.788.189-70, Secretário de Assistência Social, ou quem o vier substituir, para realizar a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.

#### CLAUSULA QUINTA DO FORO

Para todas as questões oriundas do presente contrato será competentes o Foro da Comarca de Campo Erê, com renúncia de qualquer outro, por mais especial que se apresente.

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 138/2022, aditado pelo Contrato nº 295/2022.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

São Bernardino-SC, em 19 de Maio de 2023.

DALVIR LUIZ LUDWIG	                 	    	JAQUELINE SENHORE

Prefeito Municipal 	                                  	                     	Fornecedor

Município

Analisado e aprovado por:

LUIZ HENRIQUE MAZETTO ZANOVELLO

Assessor Jurídico

OAB-SC 33.076

TESTEMUNHAS: ___________________________           _______________________________