CONTRATO Nº 110/2023

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 138/2022, REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO-SC E A EMPRESA CONSTRUTORA SENHORE LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Município de São Bernardino-SC, pessoa jurídica, de direito público, inscrito no CNPJ nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.008, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. DALVIR LUIZ LUDWIG, brasileiro, casado, residente e domiciliado no prolongamento da Rua Verônica Scheid s/n, neste Município, inscrito no CPF nº 961.204.109-10, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa CONSTRUTORA SENHORE LTDA, inscrita no 07821359000179, localizada na AV. ALFREDO  J. SCOPEL 620-A, empresa devidamente credenciada, neste ato representado pela Sra. JAQUELINE SENHORE, brasileira, casada, residente e domiciliada na AV. ALFREDO J. SCOPEL 620-A, Saltinho/SC inscrita no CPF sob nº 064.938.729-52, doravante denominado FORNECEDOR, de comum acordo resolvem celebrar o presente contrato pelas seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 138/2022, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CÍVIL PARA EXECUÇÃO DE QUINZE UNIDADES HABITACIONAIS COM ÁREA DE 45M2 CADA CASA, DENOMINADA CONJUNTO HABITACIONAL, CONFORME PORTARIA SEF Nº 166/2022, PROCESSO SCGPE SDS 558/2022, PLANO DE TRABALHO E TERMO DE COMPROMISSO COM O ESTADO DE SC, PROGRAMA SC MAIS MORADIA, A SEREM CONSTRUÍDAS NO IMÓVEL  MATRÍCULA Nº 1559, SENTIDO Lª SÃO PEDRO,  NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO-SC, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA.

CLÁUSULA SEGUNDA DO FUNDAMENTO LEGAL, VALOR E VIGÊNCIA.

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo Licitatório nº 62/2022, modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia e Contrato nº 138/2022.

#### VALOR – O valor do presente Termo Aditivo Contratual é de R$  8.299,96 (oito mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).

VIGÊNCIA – A vigência do presente contrato será de 05/06/2023 até o dia 30/12/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS QUANTIDADES E ADITAMENTO

As partes integrantes deste instrumento com base no Processo Licitatório nº 62/2022, modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia e Contrato nº 138/2022, aditado pelo Contrato nº 295/2022 e Contrato nº 102/2023, suprimem parte de itens contratados e ampliam quantitativos contratados, conforme demonstrativo no quadro abaixo:

VALORES SUPRIMIDOS:

| Item | Quant. | Unid. | Especificação | R$ Unit. | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 13,39 | M3 | ESCAVACAO MANUAL DO SOLO PROF. ATE 1,30M. | 114,59 | 1.534,36 |
| 4 | 0,57 | M3 | CAMADA DRENANTE DE BRITA Nº 1 , ESPESSURA 5 CM | 190,76 | 108,73 |
| 5 | 1,63 | M3 | CONCRETO BOMBEADO FCK= 25Mpa, INCLUINDO PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO | 685,67 | 1.355,31 |
| 6 | 14,78 | KG | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 8MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO | 18,86 | 278,75 |
| 8 | 5,05 | M3 | ESCAVACAO MANUAL DO SOLO PROF. ATE 1,30M. | 150,02 | 757,60 |
| 9 | 2,25 | M3 | CAMADA DRENANTE DE BRITA 1, ESPESSURA 5CM. | 190,76 | 429,21 |
| 27 | 5,69 | M3 | CAMADA DRENANTE DE BRITA Nº 1, ESPESSURA 5 CM | 190,76 | 1,085,42 |
|  |  |  |  | TOTAL | 5.549,38 |

VALORES ADITIADOS/CONTRATADOS

| Item | Quant. | Unid. | Especificação | R$ Unit. | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 19,50 | M | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE | 77,47 | 1.510,67 |
| 10 | 0,11 | M3 | CONCRETO BOMBEADO FCK= 25Mpa, INCLUINDO PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO | 822,18 | 90,44 |
| 11 | 2,37 | KG | ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,00 MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO | 22,23 | 52,69 |
| 12 | 5,69 | KG | armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | 18,86 | 107,31 |
| 13 | 1,80 | M2 | FORMA DE MADEIRA EM TABUAS PARA FUNDACOES, COM REAPROVEITANTO | 124,95 | 224,91 |
| 18 | 0,09 | M3 | CONCRETO BOMBEADO FCK= 25Mpa, INCLUINDO PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO | 842,34 | 75,81 |
| 19 | 2,07 | KG | ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,00 MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO | 22,23 | 46,02 |
| 20 | 5,69 | KG | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 8MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE DOBRA E COLOCAÇÃO. | 18,86 | 107,31 |
| 21 | 1,44 | M2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO | 121,91 | 175,55 |
| 23 | 9,72 | M2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM( ESPESSURA 9) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF _06/2014. | 87,42 | 849,72 |
| 25 | 19,44 | M2 | CHAPISCO 1: 3 E 0,5 CM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | 5,64 | 109,64 |
| 26 | 19,44 | M2 | MASSA ÚNICA 1:2: 8 (PAREDES INTERNAS / EXTERNAS) | 49,61 | 964,42 |
| 28 | 0,16 | M3 | PISO DE CONCRETO COM CONCRETO BOMBEADO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, COM ESPESSURA DE 6CM | 877,72 | 140,44 |
| 29 | 2,70 | M2 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM | 26,78 | 72,31 |
| 30 | 2,70 | M2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENORES QUE 10 M2 | 67,99 | 183,57 |
| 31 | 9,72 | M2 | REVESTIMENTO CERÂMICO 33X45 CM, COM REJUNTE PARA PAREDES | 74,78 | 726,86 |
| 34 | 15,00 | Und | KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019 | 437,33 | 6.559,95 |
| 40 | 9,72 | M2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS | 3,88 | 37,71 |
| 41 | 9,72 | M2 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS | 23,24 | 225,89 |
| 42 | 9,72 | M2 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS | 19,14 | 186,04 |
| 43 | 6,72 | M2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 48,07 | 323,03 |
| 44 | 9,27 | M2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 5MM, PARA TELHADOS DE ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | 60,41 | 560,00 |
| 45 | 6,10 | M2 | FORRO DE PVC BRANCO, RÉGUA DE 10 CM ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | 85,09 | 519,05 |
|  |  |  |  | TOTAL | 13.849,34 |

CLAUSULA QUARTA - DO ADITAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO E FISCALIZAÇÃO

DO ADITAMENTO - Face acordo mútuo entre as partes neste termo rescindem o valor de R$ 5.549,38 (cinco mil quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos), além de realizarem aditivo de quantitativos e valores no valor de R$ 13.849,34 (treze mil oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos), que no confronto dos valores suprimidos e aditados resulta num ac4éscimo contratual no valor de R$ 8.299,96 (oito mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), objeto do Contrato nº 138/2022, aditado pelo Contrato nº 295/2022 e Contrato nº 102/2023.

DA FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, sendo que as datas de pagamentos e reajustes, são os mesmos constantes no Processo Licitatório nº 62/2022, modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia e Contrato nº 138/2022, aditado pelo Contrato nº 295/2022 e Contrato nº 102/2023.

DA FISCALIZAÇÃO - Fica por desde já, indicada a Sra. GESLAINE NEGRI ZANOVELLO, portadora do CPF n° 070.788.189-70, Secretário do Desenvolvimento Social, ou quem o vier substituir, para realizar a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.

#### CLAUSULA QUINTA DO FORO

Para todas as questões oriundas do presente contrato será competentes o Foro da Comarca de Campo Erê, com renúncia de qualquer outro, por mais especial que se apresente.

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 138/2022, aditado pelo Contrato nº 295/2022 e Contrato nº 102/2023.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

São Bernardino-SC, em 5 de Junho de 2023.

DALVIR LUIZ LUDWIG	                 	    	  JAQUELINE SENHORE

Prefeito Municipal 	                                  	                     Fornecedor

Município

Analisado e aprovado por:

LUIZ HENRIQUE MAZETTO ZANOVELLO

Assessor Jurídico

OAB-SC 33.076

TESTEMUNHAS: ___________________________           _______________________________