# CONTRATO Nº 195/2023

O Município de SÃO BERNARDINO-SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.008, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. DALVIR LUIZ LUDWIG, brasileiro, casado, residente e domiciliado no prolongamento da Rua Verônica Scheid s/n, neste Município, inscrito no CPF nº 961.204.109-10, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa J.P. CONSTRUTORA LTDA, inscrita no 48262306000142, localizada na R ITUPORA, 950, SALA  02, na Cidade de Campo Erê – SC, empresa devidamente credenciada, neste ato representada pelo seu proprietário o Sr. ADOLFO DIEHL JUNIOR, brasileiro, casado, residente e domiciliado na R ITUPORA, 950, SALA  02, NA Cidade de Campo Erê – SC, inscrito no CPF sob nº 030.151.809-24, neste ato contratual simplesmente denominado FORNECEDOR, resolvem celebrar o presente termo regidas pelas cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA 4ª ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS DA LINHA SANTA MARIA,  COM ÁREA  TOTAL DE 67,80 M2, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA EM ANEXO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS

O Município adquire O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA 4ª ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS DA LINHA SANTA MARIA,  COM ÁREA  TOTAL DE 67,80 M2, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA EM ANEXO, do aqui denominado Fornecedor, o qual foi vencedor dos itens abaixo identificados, constantes no Processo Licitatório nº 74/2023, Modalidade de  Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia, por ter apresentado a menor proposta de preços.

I – Fundamento Legal – Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo Licitatório nº 74/2023, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

II – Da forma de Execução e do valor:

A execução se dará de forma direta. O valor total do contrato é de R$ 91.873,41 (noventa e um mil oitocentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos), sendo o valor de R$ 64.311,36 (sessenta e quatro mil trezentos e onze reais e trinta e seis centavos) relativo aos materiais e o valor de R$ 27.562,05 (vinte e sete mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinco centavos) relativo a mão-de-obra, vinculado a Secretaria da Educação Cultura e Esportes, assim composto:

| Item | Quat. | Unid. | Especificação | R$ Unit. | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,50 | M2 | PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 302,35 | 755,88 |
| 2 | 3,10 | M3 | DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA, SEM REAPROVEITAMENTO | 73,77 | 228,69 |
| 3 | 4,00 | M2 | REMOCAO DE PORTA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO 03UN. | 10,76 | 43,04 |
| 4 | 2,00 | M3 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO | 145,12 | 290,24 |
| 5 | 10,56 | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) | 116,10 | 1.226,02 |
| 6 | 0,35 | M3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. | 193,50 | 67,73 |
| 7 | 3,61 | M3 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA. COM USO DE BOMBA LAÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 828,43 | 2.990,63 |
| 8 | 35,70 | KG | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | 22,25 | 794,33 |
| 9 | 125,50 | KG | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM | 19,22 | 2.412,11 |
| 10 | 46,20 | KG | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM- MONTAGEM | 16,81 | 776,62 |
| 11 | 30,65 | M2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. | 57,44 | 1.760,54 |
| 12 | 2,33 | M3 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMNETO E VIGAS BALDRAMES FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 822,39 | 1.916,17 |
| 13 | 45,70 | KG | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | 22,37 | 1.022,31 |
| 14 | 45,50 | KG | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM | 19,22 | 874,51 |
| 15 | 80,90 | KG | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM- MONTAGEM | 16,93 | 1.369,64 |
| 16 | 30,96 | M2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. | 57,56 | 1.782,06 |
| 17 | 1,72 | M3 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK= 25 MPA COM USO DE GRAU-LANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 834,48 | 1.435,31 |
| 18 | 33,50 | KG | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | 22,73 | 761,46 |
| 19 | 39,80 | KG | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM | 19,22 | 764,96 |
| 20 | 47,80 | KG | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM- MONTAGEM | 16,93 | 809,25 |
| 21 | 25,05 | M2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. | 58,05 | 1.454,15 |
| 22 | 3,24 | M3 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 786,11 | 2.547,00 |
| 23 | 37,90 | KG | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | 22,37 | 847,82 |
| 24 | 77,70 | KG | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM | 19,22 | 1.493,39 |
| 25 | 52,20 | KG | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM- MONTAGEM | 19,10 | 997,02 |
| 26 | 34,20 | M2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. | 57,44 | 1.964,45 |
| 27 | 49,76 | M2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM ESPESSURA 10CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | 177,17 | 8.815,98 |
| 28 | 146,73 | M2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5CM ) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | 107,63 | 15.792,55 |
| 29 | 151,20 | M2 | CHAPISCO 1: 3 E 0,5 CM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | 5,44 | 822,53 |
| 30 | 2,30 | M3 | CAMADA DRENANTE DE BRITA 1, ESPESSURA 5CM. | 193,50 | 445,05 |
| 31 | 1,23 | M3 | PISO DE CONCRETO COM CONCRETO BOMBEADO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, COM ESPESSURA DE 6CM | 870,76 | 1.071,03 |
| 32 | 20,52 | M2 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM | 26,60 | 545,83 |
| 33 | 20,52 | M2 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023_PE | 67,72 | 1.389,61 |
| 34 | 34,14 | M2 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | 79,82 | 2.725,05 |
| 35 | 7,00 | M | RODAPE CERÂMICO D E7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES45x45CM | 9,37 | 65,59 |
| 36 | 5,04 | M2 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO 80X210CM, TIPO VENEZIANA COMPLETA-FORNECIMENTO E INSTALÇÃO 03 UNIDADES. | 1.088,46 | 5.485,84 |
| 37 | 0,90 | M2 | JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO BRANCO 150X60CM, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 01UNI. | 640,98 | 576,88 |
| 38 | 3,25 | M2 | PORTINHOLA DE ABRIR EM ALUMINIO BRANCO 250X130CM TIPO VENEZINA, INCLUSO GUARNIÇÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 01UNI. | 1.088,46 | 3.537,50 |
| 39 | 38,40 | M | VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO P/ PORTAS E JANELAS | 115,49 | 4.434,82 |
| 40 | 2,40 | M | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM | 132,30 | 317,52 |
| 41 | 1,50 | M | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,PARA JANELA, LARGURA 17CM, ESPESSURA 2CM-EMBUTIDO NA PAREDE | 133,03 | 199,55 |
| 42 | 2,50 | M | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, PARA PORTINHOLA LARGURA 35 CM ESPESSURA 2CM EMBUTIDO NA PAREDE | 133,03 | 332,58 |
| 43 | 28,30 | M2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ALUZINCO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 58,05 | 1.642,82 |
| 44 | 28,30 | M2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO E=6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019 | 58,05 | 1.642,82 |
| 45 | 1,00 | Und | VIGA METÁLICA VÃO DE 790CM, MEDIDAS DE 10X25CM, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL, FORNECIMENTO, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO | 1.284,38 | 1.284,38 |
| 46 | 7,00 | M | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA #24, CORTE DE 50CM INCLUSO SUPORTE,FIXAÇÃO,VEDAÇÃO,FABRICAÇÃO E MONTAGEM | 108,84 | 761,88 |
| 47 | 3,00 | M | TUBO DE QUEDA PVC,SERIE NORMAL, DN 75MM, FORNECIDO E INSTALADO | 87,07 | 261,21 |
| 48 | 8,40 | M | ALGEROSA/CHAPIM "RUFO CAPA" EM AÇO GALVANIZADA EM AÇO 33 | 54,42 | 457,13 |
| 49 | 9,88 | M2 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_PS | 87,07 | 860,25 |
| 50 | 8,00 | M | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN:25MM-CONEXOES INCLUSAS. | 56,84 | 454,72 |
| 51 | 16,00 | M | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN:32MM-CONEXOES INCLUSAS. | 40,03 | 640,48 |
| 52 | 1,00 | M | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN:50MM-CONEXÕES INCLUSAS. | 94,33 | 94,33 |
| 53 | 2,00 | M | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM - CONEXÕES INCLUSAS | 54,42 | 108,84 |
| 54 | 10,00 | M | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN:100MM-CONEXÕES INCLUSAS. | 87,07 | 870,70 |
| 55 | 1,00 | Und | RALO SIFONADO PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL | 22,97 | 22,97 |
| 56 | 1,00 | Und | CAIXA DE INSPEÇÃO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CARÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO | 393,05 | 393,05 |
| 57 | 1,00 | Und | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4M, ALTURA INTERNA = 0,4M | 203,22 | 203,22 |
| 58 | 2,00 | Und | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | 110,29 | 220,58 |
| 59 | 2,00 | Und | LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO PERFIL,COM 2 LÂMPADAS 18W 6500K, 1850 LM CADA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 175,60 | 351,20 |
| 60 | 5,00 | Und | LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR,DE SOBREPOR, COM LED DE 15W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-03/2022 | 47,16 | 235,80 |
| 61 | 1,00 | Und | TOMADA BAIXA (0,30 M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA -FORNECIMENTO E INSTALACAO | 57,08 | 57,08 |
| 62 | 5,00 | Und | TOMADA MÉDIA (1,10M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 71,11 | 355,55 |
| 63 | 1,00 | Und | TOMADA ALTA (2,20M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 102,91 | 102,91 |
| 64 | 2,00 | Und | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 61,67 | 123,34 |
| 65 | 2,00 | Und | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 81,39 | 162,78 |
| 66 | 65,00 | M | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM(3/4``), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE E SOBRE P FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023 | 12,33 | 801,45 |
| 67 | 165,00 | M | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1,5MM² ANTI-CHAMA 450/750V PARA CIRCUITOS TERMINAIS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 | 3,50 | 577,50 |
| 68 | 170,00 | M | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 | 5,08 | 863,60 |
| 69 | 1,00 | Und | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A- FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 10/2020 | 13,90 | 13,90 |
| 70 | 1,00 | Und | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 16,50 | 16,50 |
| 71 | 1,00 | Und | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020 | 86,95 | 86,95 |
| 72 | 4,00 | Und | PONTO DE LUZ PARA CHURRASQUEIRA COM BOCAL PORCELANA E-27 E LAMPADA BULBO INCANDESCENTE 40-60W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 25,39 | 101,56 |
| 73 | 113,15 | M2 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 1,42 | 160,67 |
|  |  |  |  | TOTAL | 91.873,41 |

III - Da forma de pagamento:

CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, observado o disposto no inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados, com recursos próprios, de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária apresentada neste processo licitatório e aprovada pela Comissão Municipal Permanente de Licitações, mediante Boletim de medição do engenheiro responsável pela fiscalização do município de São Bernardino-SC, acompanhado da Nota Fiscal.  A liberação do primeiro pagamento, após o início da obra, fica condicionada ainda a apresentação da matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI) da obra, dentro do prazo previsto na legislação, além de se responsabilizar por todos os procedimentos decorrentes, na forma das instruções do INSS. A liberação do último pagamento fica condicionada mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos referente à matrícula da obra – CEI, a qual deverá ser apresentada anexo a Nota Fiscal final.

Os pagamentos serão realizados via transferência bancária online, se por ventura gerar tarifa bancária a mesma será descontada do credor.

Será efetuado a retenção de Imposto de Renda  nos pagamentos efetuados a fornecedores, seja de venda de mercadoria ou prestação de serviços pelo município de São Bernardino – SC, conforme os percentuais indicados na primeira coluna do Anexo I da Instrução Normativa nº 1.234 da Receita Federal do Brasil.

IV - Da vigência:

# A vigência do presente contrato será de 16/10/2023 até 31/12/2023, ficando sua eficácia condicionada a publicação do mesmo no Diário Oficial dos Municípios DOM/SC conforme determina o Artigo 73 da Lei Orgânica do Município, podendo o mesmo ser prorrogado através da realização de termo aditivo, sendo que toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente solicitada pela autoridade competente. O presente Contrato poderá ser aditado, nos termos regulamentados no Art. 57 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993), além das hipóteses previstas na Seção III, Art. 65 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993). A referida obra deverá ser executada num período máximo de 04(quatro) meses, a partir da emissão da ordem de serviço, conforme cronograma físico financeiro anexo ao projeto de engenharia, quando para tal o presente Contrato terá sua vigência prorrogada.

Por conveniência administrativa, por se tratar de contratação de microempresas ou das empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, o Município, depois de apurados os tributos devidos, na forma dos Arts. 18 a 20 da Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006 realizará a retenção de ISS na fonte, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, e deverão ser observadas as seguintes normas:

I - a alíquota aplicável na retenção na fonte, deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de ISS previsto nos Anexos III, IV, V ou VI da Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, para a faixa de receita bruta a que a microempresa, ou a empresa de pequeno porte, estiver sujeita no mês anterior ao da prestação (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014).

II - na hipótese de a microempresa, ou empresa de pequeno porte, não informar a alíquota no documento fiscal, aplicar-se-á a alíquota correspondente ao percentual de ISS, referente à maior alíquota prevista nos Anexos III, IV, V ou VI, da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.

III – não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços, quando a alíquota do ISS informada no documento fiscal, for inferior à devida, hipótese em que o recolhimento dessa diferença, será realizado em guia própria do Município;

V - Do Reajustamento e atualização:

Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8666 (Brasil 1993), de 21 de junho de 1993, consolidada.

VI - Das compensações financeiras:

a) O Município descontará do fornecedor o percentual de 0,3 % (zero, três por cento) do valor do produto a cada dia de atraso na entrega após solicitação do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

I - Efetuar a entrega dos materiais e serviços ora contratados, conforme solicitação por parte do Município, assumindo a responsabilidade pela entrega integral dos produtos e/ou serviços licitados.

II - Fornecer ao Município sempre que solicitados, quaisquer informações e/ou esclarecimentos, sobre os materiais e serviços contratados, enquanto estiverem na garantia e/ou prazo de validade.

III - Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários que coincidirem sobre os materiais e serviços contratados, bem como pelos danos que possam afetar o Município ou terceiros em qualquer caso, durante a entrega dos produtos ou realização dos serviços, bem como com a recuperação ou indenização sem ônus ao Município ou aos munícipes

IV - É obrigação da contratada o pagamento de tributos que incidirem sobre os materiais e serviços contratados em qualquer esfera.

V - Cumprir todas as demais obrigações constantes do Processo Licitatório nº 74/2023, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

VI - O proponente adjudicado deverá fornecer no ato da assinatura do contrato, o PGR; LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, e o PCSMO, de acordo com as instruções Normativas nº 95/2003 e 100/2003 do INSS atualizadas.

VII – Apresentar juntamente com a nota fiscal emitida referente a obra, folha de pagamento e GEFIP do mês anterior, de todos os servidores que atuaram na mesma.

VIII - Fornecer materiais e serviços de primeira qualidade e com garantia.

IX – Apresentar guia de recolhimento do Simples Nacional, se for o caso, após cada pagamento efetuado.

X – É obrigação do Fornecedor, contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do inciso XIII do Art. 55 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

XI – O Fornecedor reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93 (Brasil 1993).

XII - Anteriormente ao início da execução da obra, providenciar o alvará inerente ao objeto licitado;

XIII - Não subcontratar o total dos serviços a ela adjudicados;

XIV - Cumprir todas as exigências das Leis e Normas de Segurança e Higiene no Trabalho, providenciando as medidas de proteção coletiva em sua integralidade e/ou fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalharem, ou por qualquer motivo, permanecerem na obra;

XV - Providenciar, às suas custas, o fornecimento da placa indicativa da obra, bem como a aprovação pelos poderes competentes ou companhias concessionárias de serviços públicos, quando for o caso, de todos os componentes dos projetos;

XVI - Remover após a conclusão da obra, todo o equipamento utilizado e o material excedente, todo o entulho e as obras provisórias de qualquer espécie, entregando os serviços, o local e as áreas contíguas, rigorosamente limpas e em condições de uso imediato;

XVII - Cumprir as instruções exigidas no Memorial Descritivo;

XVIII - Responder pela solidez e segurança de toda obra, conforme previsto no artigo 618 do Código Civil (“... o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo);

IXX - Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (TRT, ART e/ou RRT) da execução dos serviços contratados, devendo apresentá-la ao Município, quitada, antes do inicio dos serviços.

XX - A contratada deverá apresentar a partir da emissão da ordem de serviço a devida matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI) da obra dentro do prazo previsto na legislação, além de se responsabilizar por todos os procedimentos decorrentes, na forma das instruções do INSS, e ao final da obra apresentar a Certidão Negativa de Débitos referente à matrícula da obra – CEI anexo a Nota Fiscal final.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

I - Fiscalizar e controlar os materiais e serviços contratados.

II - Esclarecer as dúvidas que forem apresentadas.

III – Se julgar necessário, promover rescisão contratual nos termos do Art. 78 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

IV - Cumprir as condições de pagamento, na forma como estabelecida neste contrato e Processo Licitatório nº 74/2023, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Para fazer frente às despesas decorrentes deste contrato, serão utilizados recursos previstos no Orçamento de 2023, do Município de São Bernardino – SC, no Projeto Atividade:

2.010.4490.00 - 5000 - 128/2023   -   Manutenção de Praças/Quadra de Esportes 2.010.4490.00 - 4000 - 195/2023   -   Manutenção de Praças/Quadra de Esportes

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I - O presente contrato fica vinculado ao Processo Licitatório nº 74/2023, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia, da Prefeitura Municipal de São Bernardino - SC.

II - O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado e em especial a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 (Brasil 1993), atualizada pela Lei 8.883 de 08 de Junho de 1994.

III - Cabe ao Município modificar unilateralmente o presente contrato, para melhor adequação às finalidades de interesse público.

IV - Cabe ao MUNICÍPIO rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos especificados nos incisos I do artigo 79 da Lei 8.883/94, em que o Fornecedor declara neste ato que é de seu conhecimento.

V - O presente contrato, a qualquer momento, poderá ser rescindido por mútuo consenso, ou conveniência administrativo, não lhe sendo devido qualquer valor, a título de indenização, ou qualquer outro título presente ou futuramente sob qualquer alegação ou fundamento.

VI – Fica por desde já, indicada a Sra. NEIVA DAS CHAGAS DAL PIZZOL, portadora do CPF n° 088.457.779-10, Secretária da Educação Cultura e Esportes além do Engenheiro do Município Fernando Riffel e se for o caso a equipe de engenheiros da AMNOROESTE, ou quem os vier substituir, para realizarem a fiscalização e acompanhamento da obra, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Campo Erê - SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser, exceto o que dispõe o inciso VIII do artigo 29 da Constituição Federal.

E por estarem justos e contratados assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

São Bernardino SC, 16 de Outubro de 2023.

DALVIR LUIZ LUDWIG					ADOLFO DIEHL JUNIOR

Prefeito Municipal                                                           		Fornecedor

Município

Analisado e aprovado por:

LUIZ HENRIQUE MAZETTO ZANOVELLO

Assessor Jurídico

OAB-SC 33.076

Testemunhas:_______________________        ________________________________